O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

na:

„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego umożliwiającego etapowanie robót nowego obiektu hali obsługowo - naprawczej tramwajów wraz z wyposażeniem technologicznym, zadaszenie torów postojowych oraz zaprojektowanie dodatkowej wiązki torów poza torem 13 wraz z przebudową i modernizacją układu torowego w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta 
w Krakowie”

znak sprawy: FZ-281-34/17

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 13.

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel.: 12 254 11 58 faks: 12 254 12 41, e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej MPK S.A. www.mpk.krakow.pl (w zakładce przetargi) lub otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter) (nie dotyczy dokumentacji technicznej - załączniki nr 10 – 14a do SIWZ, które będą udostępniane na płycie CD).

Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w wersji elektronicznej nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Wniosek o przekazanie SIWZ należy kierować do Działu Zamówień na nr faksu 12 254 12 41 lub adres e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- opracowaniu i przedstawieniu koncepcji funkcjonalno użytkowej zadania, które ma być wkomponowane w istniejącą halę SO-1 do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

- prezentacji multimedialnej koncepcji,

- opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego na podstawie zatwierdzonej koncepcji,

- uzyskaniu wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zgód, decyzji  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi tego typu obiektów objętych projektem i wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- złożeniu wniosku do Wydziału Architektury i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. Nr 2013.1129 j.t),

- opracowaniu kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. wraz z przedmiarami robót (Dz.U.2004.130.1389),

- opracowaniu przedmiarów robót zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 2013.1129 j.t),

- opracowaniu cyfrowym koncepcji funkcjonalno użytkowej oraz projektu budowlano - wykonawczego na nośnikach danych,

- sprawowaniu nadzoru autorskiego tj. udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej jakie mogą być składane w trakcie procedury wyboru Wykonawców robót budowlanych,

- sprawowaniu nadzoru autorskiego na etapach wyboru Wykonawców robót budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych - do dnia zakończenia realizacji całej inwestycji.

Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia obejmujący opracowanie i przedstawienie koncepcji funkcjonalno użytkowej, opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego, uzyskaniu wszystkich uzgodnień i decyzji, uzyskanie prawomocnej decyzji  pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji przetargowej: do 8 miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

Doręczenie koncepcji funkcjonalno użytkowej zatwierdzonej następnie przez Zamawiającego oraz dokonanie prezentacji multimedialnej tej koncepcji:  do 4 tygodni  od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązuje się pełnić Nadzór Autorski w każdym czasie i na każdym etapie wyboru wykonawców robót budowlanych i realizacji przez wybranych wykonawców robót budowlanych – do dnia zakończenia realizacji całej inwestycji, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się dysponowanie osobami (minimum 1 osoba) uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branżach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno - budowlanej,

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

- kolejowej,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto - 100%

Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 27.02.2017 r. o godzinie 10:00, przy bramie wejściowej do Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta, adres: ul. Ujastek 12, 31-752 Kraków. Warunkiem odbycia się zebrania jest zgłoszenie chęci udziału w zebraniu przez minimum jednego Wykonawcę do dnia 24.02.2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: zamowienia@mpk.krakow.pl Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy.

# Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 07.03.2017 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A. w Krakowie).

Miejsce i termin otwarcia ofert: 07.03.2017 r. o godz. 10:30 w Centrum Konferencyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kraków, dnia 21.02.2017 r.