SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

„Prace remontowe pomieszczeń rehabilitacji, pokoje na I piętrze nr 221, 220, 219, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, korytarze – OSW Hotel Pod Dębami Osieczany”

(zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości 5 225 000 euro)

Znak sprawy: FZ-281-43/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

SPIS TREŚCI:

Rozdział I - INFORMACJE OGÓLNE	4

Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

ROZDZIAŁ III - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	12

ROZDZIAŁ IV – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	13

ROZDZIAŁ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.	14

ROZDZIAŁ VI – POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH	15

ROZDZIAŁ VII – WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKICH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA	16

ROZDZIAŁ VIII – PODWYKONAWCY	20

ROZDZIAŁ IX – FORMA DOKUMENTÓW	20

ROZDZIAŁ X – WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	21

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	21

ROZDZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY	23

ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	25

ROZDZIAŁ XIV – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	26

ROZDZIAŁ XV – KRYTERIA OCENY OFERT	26

ROZDZIAŁ XVI – SPOSÓB BADANIA I OCENY OFERT	27

ROZDZIAŁ XVII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	29

ROZDZIAŁ XVIII – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY	29

ROZDZIAŁ XIX – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA	30

ROZDZIAŁ XX – ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY	33

ROZDZIAŁ XXI - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY	34

ROZDZIAŁ XXII - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY	35

ROZDZIAŁ XXIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	36

ROZDZIAŁ XXIV-  POZOSTAŁE INFORMACJE	37

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /ST-1/ (załącznik nr 1),

- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a),

- wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2b),

- wzór wykazu robót (załącznik nr 3),

- istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4),

- wzór informacji dot. przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5),

- wzór wykazu osób (załącznik nr 6),

- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (załącznik nr  7),

- przedmiar robót (wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego) (załącznik nr 8),

- wzór formularza oferty (załącznik nr 9),

- wzór oświadczenia w zakresie wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (załącznik nr  10),

- wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 11),

- wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 12).

Rozdział I - INFORMACJE OGÓLNE

- ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Adres do korespondencji:

MPK S.A., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

– Dział Zamówień

Telefon: (+48) 12 254-11-58
Fax.: (+48) 12 254-12-41

e – mail:zamowienia@mpk.krakow.pl

- DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest pojęcie:

- Postępowanie, rozumieć przez to należy niniejsze postępowanie polegające na przeprowadzeniu prac remontowych pomieszczeń rehabilitacji, pokoi na I piętrze nr 221, 220, 219, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, korytarza w OSW Hotel Pod Dębami Osieczany (znak sprawy: FZ-281-43/17)

- KIO, rozumieć przez to należy Krajową Izbę Odwoławczą;

- SIWZ, rozumieć przez to należy niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami;

- ustawa Pzp, rozumieć przez to należy ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

- środki komunikacji elektronicznej, rozumieć przez to należy pocztę elektroniczną (e-mail) lub faks;

- Rozporządzenie  w sprawie dokumentów, rozumieć przez to należy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016. 1126).

- ST-1 należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24).

- TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

  - Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

  - Kody uzupełniające :

45432100-5  Posadzki

45442100-8  Malowanie

45410000-4 Roboty Tynkarskie

45431000-7 Roboty Okładzinowe i Posadzkowe Z Płytek Ceramicznych i Gresowych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 Roboty Instalacyjne  elektryczne

45421131-1 Roboty w zakresie stolarki drzwiowej

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien,

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45232140-5  Roboty budowlane  w zakresie lokalnych sieci grzewczych

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych pomieszczeń rehabilitacji, pokoi na I piętrze nr 221, 220, 219, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, korytarzy – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hotel Pod Dębami Osieczany 1, 32-400 Myślenice.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące jego realizacji oraz zakres rzeczowo - ilościowy zawierają:

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-1) stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ

    - Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,

- Warunki realizacji zamówienia:

  - Przekazanie terenu budowy nastąpi do 2 (dwóch) dni roboczych od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt. II.12.c. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace objęte niniejszym zamówieniem w dniu przejęcia terenu budowy.

  - Wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o dniach roboczych , przez dni robocze rozumie się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie określonym w pkt. 3.1., z upływem tego terminu rozpocznie bieg termin wykonania zamówienia oraz wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.

  - Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumenty budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

  - Wykonawca na co najmniej  1 dzień roboczy przed datą przekazania terenu budowy obowiązany jest do:

    - uzgodnienia z Kierownikiem Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownikiem Sekcji Socjalnej i PKZP projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy. Koszt projektów należy wliczyć w cenę oferty.

    - dostarczenia Dzierżawcy Obiektu „AS” podpisanego oświadczenia, że cały personel Wykonawcy realizujący zamówienie zapoznał się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla OSW Hotel Pod Dębami, którą przekaże Wykonawcy Dzierżawca Obiektu „AS”;

  - Dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5 jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy. W takim przypadku pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.1570 z późn. zm.) wymaganiom przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i posiadać stosowne certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).

  - Wykonawca obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie pisemne Zamawiającego na wbudowywane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem, przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk oraz dokonać uzgodnienia kolorystki materiałów i kolorystyki urządzeń.

  - Wykonawca obowiązany prowadzić roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, przedmiar robót, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, wytyczne właściwych instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót.

  - Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumenty budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-1, tj.:

    - protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,

    - zatwierdzenia materiałów oraz urządzeń wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, wraz z dokumentacją urządzeń, certyfikaty, deklaracje, DTR

    - zatwierdzone próbki materiałów oraz kolorystyki,

    - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

    - sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

    - protokoły odbioru robót,

    - korespondencja dotycząca budowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany sukcesywnie porządkować i sprzątać oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy, a po każdym dniu pracy - uporządkować i wyczyścić drogi dojazdowe oraz dojścia. Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca. Wykonawca po każdym dniu pracy zobowiązany jest wymyć i sprzątnąć pomieszczenia i korytarze w budynku w okolicy których prowadzone są prace.

  - W trakcie wykonywania prac wszystkie meble urządzenia w pokojach muszą być zabezpieczone folią, a po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest do generalnego umycia i posprzątania terenu budowy wraz z dojściami do terenu budowy, z oknami i drzwiami. Koszty zabezpieczenia, mycia i sprzątania ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia mebli i rzeczy z remontowanych pomieszczeń i korytarzy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania szczelnego zabezpieczenia korytarzy pozostałych kondygnacji przed zabrudzeniem i zakurzeniem. Koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania kurtyn pyłoszczelnych na terenie prowadzonych prac.

  - Gruz można wynosić klatką schodową i wyjściem z tyłu budynku, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do pomalowania klatki schodowej na zakończenie prac. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rękawa do zrzucania gruzu.

  - Prace remontowe mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 do 18:00, przy czym prace głośne mogą być wykonywane dopiero od godz. 8:00.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych w rejonie terenu budowy. W przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

  - Kontener na odpady i gruz może stanąć z tyłu budynku części remontowanej.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót; koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającemu na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk.

  - Wykonawca jest zobowiązany uporządkować i posprzątać przed odbiorem końcowym cały teren budowy wraz z dojściami do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany przejąć  na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska i rozliczać je  w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

  - Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i Ppoż.

  - Wykonawca obowiązany jest informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji umowy.

  - Wykonawca obowiązany jest naprawić każdorazowo szkodę  powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz usunąć wszystkie jej skutki; Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od momentu jej wykrycia przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub – w uzasadnionych przypadkach, - w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego oraz do naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym; W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w ww. terminach, Zamawiający ma prawo do wykonania tego we własnym zakresie. Koszty wykonania tego we własnym zakresie Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy

  - Wykonawcy nie wolno pozostawić otworów okiennych i drzwiach bez zabudowy. Demontaż i montaż okien i drzwi musi być wykonywany w ciągu jednego dnia.

  - Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia tych robót. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę takich odbiorów może skutkować nie odebraniem prac końcowych. Nie odebranie robót przez Zamawiającego w  terminie wskazanym powyżej nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru  częściowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru częściowego  w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego i częściowego odbioru robót jest protokół odbioru robót nie zawierający zastrzeżeń, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej (2 - egz. – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy), jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego przedmiotu umowy i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przerwać prac na obiekcie na okres dłuższy niż 2 dni robocze. Brak prowadzenia prac przez okres dłuższy niż 2 dni robocze może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania do wznowienia prac.

  - Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu 
umowy.

  - Zamawiający żąda dostarczenia wykazu środków trwałych w ujęciu rzeczowo –finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł netto przy odbiorze częściowym i końcowym.

  - Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia  wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wytyczne do prowadzenia budowy:

  - Zamawiający nie gwarantuje miejsc do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów budowlanych poza terenem budowy.

  - Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników ani miejsc postojowych dla samochodów pracowników.

  - Zamawiający nie zapewnia miejsc noclegowych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z mediów energetycznych oraz poboru wody w zakresie niezbędnym do wykonania robót bez ponoszenia dodatkowych opłat.

- Miejsce wykonania zamówienia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hotel Pod Dębami Osieczany 1, 32-400 Myślenice.

- Warunki płatności

  - Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty należności w częściach za wykonane i odebrane roboty na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed zawarciem umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zamawiający dopuszcza możliwość jednego odbioru częściowego, z zastrzeżeniem, że wartość robót do odbioru częściowego nie przekroczy 40% ceny oferty. Drugi odbiór częściowy stanowić będzie jednocześnie odbiór końcowy. Rozliczenie z Wykonawcą będzie możliwe na podstawie protokołów odbiorów częściowych i częściowych kosztorysów powykonawczych oraz protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu powykonawczego. Niedostarczenie harmonogramu będzie skutkowało brakiem zapłaty za odbiory częściowe, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego.

  - Protokół odbioru (częściowego, końcowego) nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze numeru umowy.

  - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

  - Ceny jednostkowe netto nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

  - Wykonawca może wystawiać fakturę częściową za skończone i odebrane przez Zamawiającego części prac zgodnie z pkt. 6.1.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy (co najmniej do dnia odbioru końcowego zakończonego protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń) aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD 43.2, 43.3) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości i na warunkach określonych w Rozdziale XIX pkt. 9 i Rozdziale XXI pkt. 1 SIWZ.

- Wymagane warunki gwarancji:

  - okres pełnej gwarancji na wykonane całości prac objętych przedmiotem zamówienia oraz na  zamontowane materiały i urządzenia: minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem zamówienia. Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskazuje ewentualne usterki lub jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę, jednocześnie podając termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek we wskazanym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.

  - Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

- Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie obiektów Zamawiającego dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących u Zamawiającego zawiera załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy.

- ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

  - Działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres w którym będą wykonywane roboty budowlane, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. roboty z zakresu wykonywania:

    - rozbiórek,

    - kucia,

    - malowania,

    - murowania,

    - kładzenia okładzin z gips kartonu i tynku,

    - szpachlowania,

    - flizowania.

  - Zamawiający wymaga aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia.

  - Obowiązek o którym mowa w pkt. 11.1. nie dotyczy:

    - przedsiębiorców wykonujących osobiście czynności  o których mowa w pkt. 11.1. oraz

    - kierowników budowy, robót i inspektorów nadzoru, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Osoby te działają pod znaczną częścią aspektów swojej pracy samodzielnie. W związku z powyższym do kierowania robotami budowlanymi nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy z Zamawiającym o udzielenie zamówienia, przedstawi Zamawiającemu stosowne pisemne oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy i okresu zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w pkt. 11.1 z podaniem ich imienia i nazwiska oraz czynności, które będą wykonywać w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia do przedstawienia w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania, dowodu zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 11.4.

a)  Dowodem jest poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w pkt. 11.4 potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy  o pracę, o którym mowa w art. 29. ust 3a ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy kary umowne określone w istotnych postanowieniach umowy.

  - Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zmiany osób wymienionych w złożonym oświadczeniu (o którym mowa w pkt. 11.4) pod warunkiem, że Wykonawca zgłosi pisemnie ten fakt Zamawiającemu i przedstawi dowody potwierdzające fakt zatrudnienia na umowę o prace (pkt. 11.5.a). Zamawiający jest uprawniony do pisemnego zaakceptowania albo pisemnego odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany. Zamawiający może odrzucić propozycję zmiany, gdy dostarczone dowody nie będą potwierdzać faktu zatrudnienia na umowę o pracę.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

  - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo, która zawiera rodzaje prac wymienione w pkt. 11.1 stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te prace.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - :  do 45 dni od daty przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem, że:

- w terminie od 27.04.2017 r. do 21.05.2017 r. prace mogą być prowadzone we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę, z zachowaniem ciszy nocnej,

- w terminie od 22.05.2017 r. do 10.06.2017 r.  mogą być wykonywane tylko prace „ciche”,

- w przypadku zawarcia umowy po 18.04.2017 r. przekazanie terenu budowy nastąpi 02.10.2017 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania prac Wykonawcy. Do terminu wykonania zamówienia będzie doliczony okres przerwy w pracy wynikający z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ III - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- WYSOKOŚĆ WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00  PLN (słownie: cztery tysiące zł 00/100).

- FORMA WADIUM

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Bank Zachodni  WBK nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742 (dla przelewów zagranicznych w PLN (IBAN): PL 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742 SWIFT CODE: WBKPPLPP)

  - W przypadku dokonywania przelewu środków na wskazane powyżej konto w walucie innej niż PLN na Wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania  kwoty przelewanych kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi Wykonawca

  - Przelew należy  opisać w celu jego identyfikacji w następujący sposób:

„Wadium zabezpieczające ofertę złożoną przez……………….. (wskazać podmioty składające ofertę) na remont w OSW Hotel Pod Dębami, sprawa nr FZ-281-43/17 ” .

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium) oryginał lub kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu powinien być załączony do oferty w tej samej kopercie lub w osobnej kopercie oznaczonej dokładnie w ten sam sposób jak opakowanie oferty. Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim.

  - Dokument wadialny powinien być wystawiony na beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

  - Gwarancje lub poręczenia powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta.

Dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać w treści możliwość zatrzymania wadium przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument gwarancji lub poręczenia musi być sporządzony w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

  - Zamawiajacy odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

- ZWROT WADIUM

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- ZATRZYMANIE WADIUM

  - Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

  - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiajacy nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

    - wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej lub dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych o wartości robót co najmniej 
100 000 zł netto (sto tysięcy zł).

Przez prace remontowe rozumie się prace takie jak malowanie, remont instalacji elektrycznej, układanie płytek, remont instalacji wod – kan.

    - dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum jedną osobą, która posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń – osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót we wskazanej branży,

- uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do 1 kV - osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót we wskazanej branży,

Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pojęcie „uprawnienia budowlane” należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65) oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1725 z późn. zm.).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt.  12- 23 ustawy pzp..

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ; 3);  4); 8) ustawy Pzp tzn.: Zamawiający wykluczy wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

  - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:

    - zamawiającym,

    - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

    - członkami komisji przetargowej,

    - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

ROZDZIAŁ VI – POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, winno określać w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1) ; 3);  4); 8) ustawy Pzp .

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1 SIWZ.

- Jednocześnie, zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt.. 2.2. – 2.7. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu na zasoby których powołuje się Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ VII – WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKICH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ)

  - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

W przypadku, gdy wartość wykonanych robót budowlanych wyrażona była w innej walucie niż złoty (PLN), Wykonawca ustala wartość wykonanej roboty budowlanej w PLN na dzień wykonania roboty budowlanej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia wykonania roboty budowlanej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu średniego NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonego.

  - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)

  - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ),  jeśli dotyczy.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

  - oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ)

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej spółki

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 11 do SIWZ);

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności o których mowa powyżej  dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej.

  - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 717) - wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 12 do SIWZ.

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczność niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ) albo

– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności o których mowa powyżej dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

  - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ).

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 powyżej składa:

  - w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2., 2.3, 2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1 b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1 a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.1 (wzór oświadczenia stanowi  załącznik nr 2a do SIWZ)

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2.1  (wzór oświadczenia stanowi  załącznik nr 2b do SIWZ)

- zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów o którym mowa w pkt. 1.4  (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ),  jeśli dotyczy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu składany jest przez każdego z członków konsorcjum.

- Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 1.2- 1.3. oraz 2.2. – 2.8 powyżej.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 1.2. - 1.3. oraz pkt. 2.2.- 2.7. powyżej.

- Dokument, o którym mowa w pkt. 2.8. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.

- Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

ROZDZIAŁ VIII – PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy..

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy

- Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX – FORMA DOKUMENTÓW

- Oferta, wszelkie oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

- Pozostałe dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1 i 2 SIWZ oraz w Rozdziale VIII SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ X – WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

- Warunki udziału określone w Rozdziale IV mogą być spełnione przez wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia -  łącznie. Zamawiajacy nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 3, uznaje się również złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowy konsorcjum) lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1.1, 2.1 - 2.8 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie      jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat:	 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie 30- 347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony

znak sprawy:	 FZ-281-43/17

nazwa postępowania: „Prace remontowe pomieszczeń rehabilitacji, pokoje na I piętrze nr 221, 220,        219, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, korytarze – OSW Hotel Pod Dębami Osieczany”

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy):   ………………………………….………………………………..

adres Wykonawcy:                 ……………………………………………..…………………….

„Nie otwierać przed 28.03.2017 r. godz. 10.30”

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i trwale złączone.

- Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

- Koszty opracowania, złożenia oferty ponosi wykonawca.

- ZAWARTOŚC OFERTY:

  - formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w pkt.7 sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,

  - uproszczony kosztorys ofertowy, tj. wypełniony przedmiar robót w wersji pisemnej wg załącznika nr 8 do SIWZ

  - oświadczenie / oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,

  - oświadczenie / oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ,

  - dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,

  - pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych),

  - pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

  - zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Umowa spółki cywilnej określająca sposób reprezentacji wykonawcy (jeśli dotyczy).

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) powinny być oznaczone napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z późn. zm.).

- Wszystkie składniki ceny oferty (ceny jednostkowe netto oraz pozostałe wartości) należy podać z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku

- W ofercie należy podać cenę za wykonanie całego zamówienia - wartości netto i brutto oraz stawki podatku od towarów i usług VAT

- Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót.

- Do oferty należy załączyć uproszczony kosztorys ofertowy, tj. wypełniony przedmiar robót w kolumnach nr 9 „cena jednostkowa netto” i nr 10 „wartość netto”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wartość netto (Wn) należy obliczyć na podstawie ilości określonych w przedmiarze robót. Przedstawione w przedmiarze robót „podstawy wyceny” poszczególnych pozycji są podane pomocniczo w celu ułatwienia wyceny, jednak kalkulacja ceny jednostkowej netto (Cj) jest wyłączną sprawą Wykonawcy. Elementem obowiązującym przy ustalaniu ceny jednostkowej netto jest opis robót ujęty w przedmiarze robót.

Wartości netto poszczególnych pozycji uproszczonego kosztorysu (przedmiaru robót) należy obliczyć poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto oraz ilości robót. W cenie jednostkowej netto należy uwzględnić krotność robót. Wn=Cj (zawiera krotność) x i (Wn) - Wartość netto w zł (Cj) - cena jednostkowa netto (zawiera krotność) w zł (i) - ilość

- Terminy użyte w przedmiarze robót

- „Razem wartość netto zł” to suma wartości netto wszystkich pozycji (robót) wykazanych 
w przedmiarze robót (uproszczonym kosztorysie ofertowym Wykonawcy) w kolumnie 10.

- „Razem wartość VAT zł” to kwota podatku od towarów i usług VAT wynikająca z przemnożenia „razem wartości netto zł” i obowiązującej stawki podatku VAT wyrażonej w % (należy zastosować stawkę podatku VAT 23%).

- „Razem wartość brutto zł” to suma „razem wartości netto zł” i „razem wartości VAT zł”. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie odpowiada sumie wszystkich wierszy „razem wartości brutto zł” z wyliczonych na podstawie przedmiaru robót.

- Przez pojęcie „krotność” rozumie się liczbę, którą należy traktować jako iloczyn innej liczby wziętej za podstawową, w przypadku przedmiaru robót liczbą podstawową jest ilość

- Przez pojęcie „obliczenia” rozumie się operacje matematyczne wykonywane na liczbach w celu określenia wielkości lub wartości na podstawie dokumentacji projektowej dla pozycji przedmiarowej.

- Wykonawca nie może ingerować w treść kolumn od 1 do 8 ustaloną przez Zamawiającego w przedmiarze robót.

- Ceny jednostkowe netto (Cj) podane w uproszczonym kosztorysie ofertowym  powinny zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinny uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenach jednostkowych netto powinny być również uwzględnione podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itd.

- W cenach jednostkowych netto (Cj) – nie uwzględnia się podatku od towarów i usług VAT.

- Oferowane ceny jednostkowe netto w uproszczonym kosztorysie ofertowym powinny zawierać koszty wszelkich prac, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty (wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i zasad sztuki budowlanej w oparciu o dokumentacje przetargową).

- Ceny jednostkowe netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę w uproszczonym kosztorysie ofertowym ceny jednostkowej netto „0,00” zł lub pozostawienie pozycji bez wyceny. W takim przypadku:

    - Zamawiający uzna, jeśli nic innego z oferty nie wynika,  że Wykonawca ujął wycenę takiej pozycji w innych wycenionych pozycjach.

    - Wykonawca jest zobowiązany do podania (w uproszczonym kosztorysie ofertowym) w której wycenionej pozycji i w jakim procencie ceny ujął niewycenioną pozycję.

- Brak wyceny pozycji poprzez nie wpisanie ceny jednostkowej netto w uproszczonym kosztorysie ofertowym może zostać poprawiony w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 6.3 SIWZ, w szczególności jeśli nic innego z oferty nie wynika – poprzez uznanie, że Wykonawca ujął wycenę takiej pozycji w innych wycenionych pozycjach i wpisanie ceny jednostkowej netto „0,00” zł z zastrzeżeniem pkt. 13.b).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Cenę (do celów porównania i wyboru ofert) należy wyliczyć następująco:

  - Wykonawcy którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług VAT w Polsce, zobowiązani są do podania CENY w złotych (PLN) bez podatku VAT (netto) obliczonej jako suma wartości netto zgodnie z wzorem formularza oferty. Zamawiający do wartości netto doliczy kwoty podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów). Tak obliczona suma wartości brutto będzie podstawą obliczenia punktów w kryterium oceny ofert „cena oferty”.

  - pozostali Wykonawcy zobowiązani są do podania stawki podatku od towarów i usług (VAT), wartości brutto oraz CENY obliczonej jako suma wartości brutto zgodnie z wzorem Formularza Oferty.

  - Na potrzeby porównania i oceny ofert należy przyjąć stawkę 23% podatku od towarów i usług VAT.

ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

  - Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny MPK S.A. w Krakowie, w terminie do dnia: 28.03.2017 r. do godz. 09:30 (decyduje data wpływu oferty do MPK S.A.).

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę  po upływie terminu do wniesienia odwołania

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.03.2017 r. o godz. 10:30 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

- PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

- ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna.

  - Opakowanie, w którym składana jest zmieniona oferta powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące opakowania oferty (nieprzezroczyste, trwale zamknięte opakowania) i być oznakowane tak jak oferta pierwotna, w szczególności powinno być opatrzone napisem:” NIE OTWIERAĆ PRZED…” i dodatkowo napisem „ZMIANA”.

  - Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta pierwotna. Dodatkowo opakowanie, w którym składane jest powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE

  - Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty jest ona zwracana Wykonawcy bez otwierania, chyba że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty.

  - Dopuszcza się zwrot  wycofanej oferty do rąk własnych Wykonawcy.

  - Od Wykonawcy osobiście odbierającego ofertę wymaga się odpowiednio:

    - przedstawienia dokumentu tożsamości,

    - złożenia czytelnego podpisu z datą pod oświadczeniem potwierdzającym osobisty odbiór oferty,

    - jeżeli ofertę odbiera pełnomocnik Wykonawcy – zobowiązany jest do pozostawienia w aktach sprawy pełnomocnictwa do osobistego odebrania wycofanej oferty.

ROZDZIAŁ XIV – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiajacy odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XV – KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena oferty brutto: 100% wyrażona w PLN

  - Sposób oceny ofert w kryterium Cena oferty –„C” - punkty zostaną przyznane wg. wzoru:

PCena= (Cn / Cx ) x 100% x 100

gdzie:

Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną [zł]

Cx - cena brutto oferty badanej [zł]

PCena = liczba punktów w kryterium - Cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji z najwyższą liczbą punktów przyznanych w sumie w kryterium cena oferty.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XVI – SPOSÓB BADANIA I OCENY OFERT

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014.1114 oraz  Dz. U. 2016. 352)

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Omyłki  zostaną  poprawione przez Zamawiającego  m. in. w następujący sposób:

  - w przypadku rozbieżności między cenami  podanymi słownie oraz w liczbach, wersję obowiązującą stanowi cena  podana słownie dla ceny jednostkowej netto. Pozostałe ceny zostaną dostosowane.

  - w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową a ceną sumaryczną uzyskaną przez mnożenie ceny jednostkowej i ilości, wersję obowiązującą stanowi cena jednostkowa netto, a cena całościowa zostanie poprawiona, chyba że w opinii Zamawiającego w cenie jednostkowej nastąpiło oczywiste przestawienie znaku dziesiętnego, w którym to przypadku wersję obowiązującą stanowi cena sumaryczna, a cena jednostkowa zostanie poprawiona.

  - w przypadku podania w ofercie cen z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku – ceny te zostaną zaokrąglone a wartości przeliczone. Zostanie zastosowana metoda zaokrąglania do pełnego grosza polegająca na tym, że cyfry od 0 do 4 zostaną zaokrąglone w dół, a cyfry od 5 do 9 zostaną zaokrąglone w górę.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – traktowane to będzie jako deklaracja wykonania przedmiotu zamówienia bez udziału  podwykonawców.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą Pzp,

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp (pkt. 6.3);

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp (pkt. 6.3);

  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

  - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

  - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

  - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w pkt. 9.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień [o których mowa w pkt. 9] lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przedstawiciel Działu Zamówień – p. Elżbieta Cieślik, faks:  +48 12 254-12-41, e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe  (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1113  z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie, za pomocą faksu lub droga elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

ROZDZIAŁ XVIII – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 1.2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamawiajacy uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1.1 i 1.4, na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

ROZDZIAŁ XIX – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, faksem albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przez podpisaniem umowy z zamawiającym, na wezwanie zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę tych wykonawców, w której:

  - wykonawcy wskażą:

    - sposób reprezentacji wykonawców wobec zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zawartej z zamawiającym, w zakresie:

      - podpisania umowy z zamawiającym,

      - podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady;

    - wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na podstawie  których zamawiający będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od zamawiającego;

  - zawarte będzie oświadczenie że wszyscy wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  zawartej z zamawiającym .

Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów wykonawcy złożonych zamawiającemu (np. pełnomocnictw, oświadczeń,) wynikać będzie, że spełnione zostały powyższe wymagania

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przez zawarciem umowy z Zamawiającym przedłoży Zamawiającemu aktualny na dzień zawarcia umowy:

  - wykaz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców którymi zamierza posługiwać się Wykonawca przy jej realizowaniu;

Wykaz ma zawierać:

- pełne nazwy Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz ich adresy,

- wskazywać, który z wykazanych podmiotów jest Podwykonawcą, Dalszym Podwykonawcą,

- wskazywać który z Podwykonawców jest równocześnie Podmiotem Trzecim na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp;

- informację o zakresie zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom;

- informacje z których Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca będzie korzystać przy realizowaniu umowy w dacie rozpoczęcia robót objętych umową z Zamawiającym;

  - aktualne odpisy z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) dotyczący wykazanych Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców  – z których  Wykonawca będzie korzystać przy realizowaniu umowy w dacie rozpoczęcia robót objętych umową z Zamawiającym,

  - dokumenty o których mowa w art. 143b ustawy pzp i § 13 Istotnych Postanowień Umowy dotyczące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z których  Wykonawca będzie korzystać przy realizowaniu umowy w dacie rozpoczęcia robót objętych umową z Zamawiającym :

- projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  oraz

- zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem której umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Podwykonawcę lub Dalszego  Podwykonawcę zgoda dotyczy.

- Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD 43.2, 43.3) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz kopię potwierdzenia opłacenia wymaganych składek na ubezpieczenie do kopii polisy.

  - W przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD 43.2, 43.3) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  w stosunku do każdego z podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia (dokument wystawiony dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub dla każdego z osobna).

  - W przypadku wyboru oferty wspólników spółki cywilnej dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (PKD 43.2, 43.3) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń muszą zabezpieczać potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy na w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w stosunku do każdego ze wspólników spółki cywilnej  (dokument wystawiony dla wszystkich wspólników spółki cywilnej  lub dla każdego z osobna

  - W przypadku, gdy wartość ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty (PLN), zamawiający przeliczy wartość ubezpieczenia w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób w zakresie określonym w Rozdziale IV pkt.1.3.2 SIWZ w szczególności kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem decyzji o nadaniu „uprawnień budowlanych”, aktualnych uprawnień  E i D  oraz aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca przed zawarciem umowy musi podać nr telefonu do kontaktów do Kierownika Budowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać swój nr PESEL, nr dowodu osobistego, miejsce i adres zamieszkania.

- W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na potrzeby rozliczeń za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać swój nr rachunku.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenie zawierającego informacje dotyczące formy i okresu zatrudnienia osób, o których mowa w Rozdziale II. pkt. 11 SIWZ z podaniem ich imienia i nazwiska oraz czynności, które będą wykonywać w trakcie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.

- Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść projektu  dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy przekaże Zamawiającemu do akceptacji: harmonogram rzeczowo – finansowy. Niedostarczenie harmonogramu będzie skutkowało brakiem zapłaty za odbiory częściowe, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego. Akceptacja harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego polega na:

  - stwierdzeniu zgodności harmonogramu z zakresem robót wynikających z SIWZ i złożonej oferty,

  - prawidłowości kolejności robót , zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i innymi uwarunkowaniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

  - zgodności wartości wykazanych etapów z wyceną wynikającą ze złożonej oferty.

- Dokumenty o których mowa w pkt. 7-14 wybrany Wykonawca powinien dostarczyć do Działu Zamówień we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie. Dokument o którym mowa w pkt. 14 powinien być wcześniej zatwierdzony przez Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, II p., pokój nr 226.).

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w pkt. 5-15 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium na podstawie Rozdziału III. pkt. 5 SIWZ

ROZDZIAŁ XX – ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Warunki poręczeń lub gwarancji wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik do istotnych postanowień umowy.

- Zamawiający zastrzega, że projekt poręczeń lub gwarancji należy uzgodnić z Zamawiającym po wyborze oferty, przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 12, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. nie wcześniej niż w terminie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.

- Dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wybrany Wykonawca składa do Działu Zamówień.

ROZDZIAŁ XXI - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy aktualną polisę (lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony), od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy (PKD: 43.2, 43.3)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  na jedno i więcej zdarzeń na sumę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy, nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

  - W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w pkt.1, upływać będzie ważność w/w dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem złożonych Zamawiającemu uprzednio dokumentów dostarczyć kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) nowych dokumentów pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt przez Zamawiającego lub naliczenia kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawiania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia opłacania wymaganych składek na ubezpieczenie.

- Wykonawca na co najmniej  1 dzień roboczy przed datą przekazania terenu budowy  obowiązany jest do:

  - uzgodnienia z Kierownikiem Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownikiem Sekcji Socjalnej i PKZP projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy. Koszt projektów należy wliczyć w cenę oferty.

  - dostarczenia Dzierżawcy Obiektu „AS” podpisanego oświadczenia, że cały personel Wykonawcy realizujący zamówienie zapoznał się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla OSW Hotel Pod Dębami, którą przekaże Wykonawcy Dzierżawca Obiektu „AS”;

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. W takim przypadku z upływem 2-go dnia roboczego wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową obciążają go od momentu przekazania terenu budowy, w tym rozpocznie bieg termin realizacji przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XXII - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, warunki zmiany umowy, w tym zmiany wynagrodzenia, określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień załączonych do specyfikacji.

- Do umowy z Wykonawcą zostanie dołączony wzór zatwierdzenia materiałów i recept.

- Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

  - oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska – 2 egzemplarze (sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego)

  - zatwierdzenie materiałów i urządzeń wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, certyfikaty, deklaracje DTR – 2 egzemplarze (dotyczy tych materiałów budowlanych i urządzeń, których zatwierdzeń nie przekazano przy odbiorze częściowym).

  - wykaz środków trwałych z nr fabrycznymi w ujęciu rzeczowo – finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł

  - schemat instalacji elektrycznej – 2 egzemplarze,

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli badania występują:

    - pomiary elektryczne – 2 egzemplarze,

    - pomiary oświetlenia- 2 egzemplarze,

    - protokół szczelności instalacji CO,

(dotyczy tych wyników, których nie przekazano przy odbiorze częściowym)

- Do protokołu odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

  - zatwierdzenie materiałów i urządzeń wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych - 2 egzemplarze,

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli występują.

(oraz dokumenty wymienione w protokole końcowym, wymagane w celu dokonania odbioru częściowego)

- Wykonawca  przekaże niezwłocznie Zamawiającemu aktualne:

  - zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób  wskazanych w ofercie, które posiadają wymagane uprawnienia opisane w Rozdziale IV pkt. 1.3.2 a) SIWZ,

  - świadectwa kwalifikacyjne osób  wskazanych w ofercie, które posiadają wymagane uprawnienia opisane w Rozdziale IV pkt. 1.3.2 b) SIWZ,

w przypadku gdy ich ważność wygaśnie w trakcie obowiązywania umowy.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu, chyba że umowa przewiduje inaczej i są dopuszczone wyłącznie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXIII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks nr 12 254 10 13 - Sekretariat Biura Zarządu, faks nr 12 254 12 41 - Dział Zamówień; e- mail: zamowienia@mpk.krakow.pl).

- Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

ROZDZIAŁ XXIV- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

- W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Komisja Przetargowa dnia .............. 2017 r.

DW ……………………………………… 	Z a t w i e r d z i l i dnia…………

KL ………………………………………

AW ………………………………………

EC ………………………………………