UMOWA - projekt

o udzielenie zamówienia sektorowego

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie  z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym lub MPK S.A. w Krakowie, którego reprezentują: ……………………………..

a

..............................................* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: …………………

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu sektorowego, znak sprawy: FZ-281-55/17, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn zm. ), na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak sprawy: FZ-281-55/17 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

| Nr załącznika do umowy | Przedmiot (nazwa) załącznika do umowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) |
| Załącznik nr 2 | Wzór zatwierdzenia materiałów i recept |
| Załącznik nr 3 | Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego |
| Załącznik nr 4 | Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| Załącznik nr 5 | Harmonogram rzeczowo-finansowy* |

*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Osoby upoważnione do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy ze strony:

a) Zamawiającego:

-Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury ……………………………….., e-mail: …..@mpk.krakow.pl; tel. 12/254………,

-Kierownik Stacji Obsługi Autobusów Płaszów................................e-mail..........,tel 12/254..............

b) Wykonawcy: ………………………………………

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych,  polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń umywalni pracowników oraz sanitariatu męskiego na I piętrze hali NB w Stacji Obsługi Autobusów Płaszów, zwanych dalej przedmiotem zamówienia lub robotami) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy: FZ-281-55/17) wraz z załącznikami i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy oraz uproszczonym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące jego realizacji oraz zakres rzeczowo-ilościowy zawierają:

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zwana dalej ST), stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ,

  - przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane, bez prawa do odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu prac.

- Roboty nieobjęte przedmiarem robót, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2016 poz. 1570 z późn. zm.), wymaganiom przedmiaru robót i ST, posiadać stosowne certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290  z późn. zm.).

- Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowywane materiały przed ich wbudowaniem i zastosowane urządzenia oraz wyposażenie przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk oraz dokonać uzgodnienia kolorystyki materiałów, kolorystyki urządzeń i wyposażenia. Wzór zatwierdzenia materiałów i recept stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, przedmiar robót, ST, wytyczne polskich instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót.

TERMINY i MIEJSCE REALIZACJI

§ 2

- Strony ustalają termin realizacji robót do 60 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.

- Przez dni robocze, na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Przekazanie terenu budowy oraz przejęcie go przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.3.

- Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy w dniu przekazania terenu budowy.

- W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę terenu budowy w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, z upływem 3-ego dnia roboczego od daty zawarcia umowy rozpocznie bieg termin wykonania przedmiotu umowy (termin realizacji robót) oraz wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.

- Data zakończenia robót – jest to data, w której Wykonawca pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia prac.

- Data należytego wykonania umowy (robót) – jest to data, w której Wykonawca, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy (robót) odebranego następnie protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego.

- Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

  - działania siły wyższej zdefiniowanej w § 15 umowy,

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych,

  - wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- W sytuacjach opisanych w ust. 8 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Płaszów (TP) ul. Biskupińska 2, Kraków.

- Zamawiający:

  - dopuszcza prowadzenie prac we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę, z  zastrzeżeniem, że od poniedziałku do piątku w godz. 06:00 – 13:00 mogą być wykonywane tylko prace ciche. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin po uzgodnieniu z Kierownikiem Stacji Obsługi Autobusów Płaszów,

  - dopuszcza możliwość przerwania prac Wykonawcy. Do terminu wykonania zamówienia będzie doliczony okres przerwy w pracy wynikający z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy,

  - dopuszcza możliwość wystąpienia zmiany ograniczeń czasowych po uzyskaniu zgody Kierownika Stacji Obsługi Autobusów Płaszów i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy oraz sprzęt wykorzystywany do budowy muszą posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren Zamawiającego wydane przez odpowiednie służby Zamawiającego.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników ani miejsc parkingowych dla samochodów.

- Wykonawca nie może blokować dróg przejazdowych i wyjazdowych z terenu stacji (TP).

OBOWIĄZKI STRON

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się:

  - wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji robót na podstawie protokołu przekazania terenu budowy,  w terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

  - udostępnić wodę oraz energię elektryczną konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat,

  - zapewnić miejsce do składowania materiałów na wolnym powietrzu,

  - zapewnić nadzór inwestorski,

  - spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania terenu budowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się:

  - dostarczyć w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy Kierownikowi Stacji Obsługi Autobusów Płaszów podpisane oświadczenie, że wszyscy pracownicy zapoznali się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla obiektu Stacja Obsługi Autobusów Płaszów, którą przekaże Wykonawcy Kierownik tej Stacji;

  - uzgodnić w formie pisemnej z Kierownikiem Stacji, Kierownikiem Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego projekt organizacji ruchu na obszarze Stacji Obsługi Autobusów Płaszów oraz projekt organizacji robót i oznakowania terenu budowy i dostarczyć Kierownikowi Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury w terminie  do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy; koszt opracowania projektów ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

  - W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 - 1.2. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. W takim przypadku z upływem 3-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy rozpocznie bieg termin realizacji robót (o którym mowa w § 2 ust. 1) oraz wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.

  - przejąć i zorganizować teren realizacji robót;

  - dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót; koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

  - zapewnić ciągły wjazd i wyjazd z terenu Stacji Obsługi Autobusów Płaszów.

  - prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz przestrzegać wszystkich warunków wskazanych w załączniku nr 3 do umowy;

  - prowadzić dokumenty budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w ST oraz obowiązujących przepisach, tj.

    - protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,

    - zatwierdzenia materiałów, urządzeń oraz wyposażenia wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, wraz z dokumentacją urządzeń, certyfikaty,

    - zatwierdzone próbki materiałów,

    - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

    - sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, jeśli będą organizowane,

    - protokoły odbioru robót,

    - korespondencja dotycząca budowy;

  - porządkować i sprzątać oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy codziennie po każdym dniu pracy (a także w trybie ciągłym, jeśli tego wymaga sytuacja) oraz drogi dojścia do terenu budowy; koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca;

  - utrzymywać w czystości drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne w rejonie terenu budowy;

  - myć codziennie drogi dojścia i schody do remontowanych pomieszczeń

  - naprawiać wszystkie uszkodzenia na własny koszt w przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych;

  - stosować skuteczną ochronę w postaci kurtyn pyłoszczelnych i innych zabezpieczeń w miejscach prowadzonych prac (od strony szatni i korytarza) w celu ochrony przed zapyleniem oraz trwałym zabrudzeniem mienia Zamawiającego. W przypadku zabrudzenia szatni lub korytarza Wykonawca zobowiązany jest posprzątać te pomieszczenia, koszty zabezpieczeń ponosi Wykonawca.

  - każdorazowo po wykonaniu prac, posprzątać.

  - posprzątać i umyć przed odbiorem końcowym cały teren budowy wraz z dojściami do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót.

  - informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy,

  - naprawić każdorazowo szkodę  powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz usunąć wszystkie jej skutki; Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od momentu jej wykrycia przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub – w uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na świadczenie przez Zamawiającego usług komunikacyjnych - w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego oraz do naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym;

W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w ww. terminach, Zamawiający ma prawo do wykonania tego we własnym zakresie. Koszty wykonania tego we własnym zakresie Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy;

  - poddać się kontroli Zamawiającemu na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk,

  - przejąć na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności;

  - stosować się do zaleceń  Kierownika Stacji Obsługi Autobusów Płaszów, Kierownika Działu Inwestycji Remontów i Obsługi Infrastruktury oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie organizacji robót obejmującej prace w zakładzie czynnym, tak aby umożliwić jego ciągłość pracy,

  - przekazać niezwłocznie Zamawiającemu aktualne dokumenty osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, które posiadają wymagane uprawnienia opisane w punkcie III.1.2.2 SIWZ, potwierdzające te uprawnienia, w przypadku gdy ich ważność wygaśnie w trakcie obowiązywania umowy.

Zmiana osób wskazanych powyżej jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 5

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie lub w związku z niniejszą umową.

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest: ……………. tel. ………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290  z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli robót.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: ………………………… tel. ………………..

- Ww. osoba działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana ww. osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Wykonawcę (odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego). Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia (robót).

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót niezawierający zastrzeżeń sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

  - oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska - 2 egzemplarze (sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego),

  - zatwierdzenie materiałów, wyposażenia i urządzeń wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, certyfikaty, deklaracje DTR - 2 egzemplarze (dotyczy tych materiałów budowlanych i urządzeń, których zatwierdzeń nie przekazano przy odbiorze częściowym),

  - wykaz środków trwałych z numerami fabrycznymi w ujęciu rzeczowo – finansowych o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł oraz spis zastosowanych urządzeń w instalacji komputerowej,

  - dokumentację powykonawczą - 2 egzemplarze,

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli występują:

    - pomiary elektryczne– 2 egzemplarze,

    - pomiary oświetlenia – 2 egzemplarze,

    - schemat zasilania instalacji elektrycznej – 2 egzemplarze,

    - próba szczelności instalacji wod-kan,

    - próba szczelności instalacji c. o.

    - pomiar wentylacji.

(dotyczy tych wyników, których nie przekazano przy odbiorze częściowym).

- Do protokołu odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

  - zatwierdzenie materiałów, wyposażenia i urządzeń wbudowanych wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych - 2 egzemplarze oraz inne wymienione w ust.5 dokumenty w przypadku zakończenia prac w danym  pomieszczeniu oraz po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy.

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli występują.

- Protokół odbioru końcowego robót sporządzony do odbioru ostatniej części robót, niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy, jest potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia - odbiór końcowy potwierdza wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.1., Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej (sporządzonej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron), jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego przedmiotu umowy z umową i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie. W przypadku drobnych poprawek Zamawiający dopuszcza możliwość spisania notatki wykazującej usterki do wykonania nieprzerywające czynności odbiorowej. Usterki te winny zostać usunięte do 5 dni roboczych od ich wykazania. W przypadku braku realizacji Zamawiający odstępuje od odbioru i Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić zadanie do odbioru.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z umową.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

- Postanowienia ust. 2-4 oraz ust. 8-11 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych robót oraz odbioru pogwarancyjnego z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przerwać prac na obiekcie na okres dłuższy niż 2 dni robocze. Brak prowadzenia prac przez okres dłuższy niż 2 dni robocze może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania do wznowienia prac.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

§ 7

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie (tj. na wykonane prace i zabudowane materiały oraz wyposażenie) udziela ……. (minimum 60 miesięcy) pełnej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie Strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wymaganych przez  producenta, zgodnie z dokumentacją DTR, przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji jakości. Koszt przeglądów jest wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

- Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę 
o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy przy odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskaże ewentualne usterki lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę jednocześnie wyznaczając termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 8

- Maksymalna wartość zamówienia wynosi:

netto:   ................. zł (słownie : .................... złotych),

brutto:   ................. zł (słownie : .................... złotych).

Powyższa kwota określa maksymalną wartość całości zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

- Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym koszty wyszczególnione w niniejszej umowie).

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto uwzględnia wszystkie obowiązujące 
w Polsce podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty częściowej za wykonane i odebrane etapy robót na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy.*

*dostarczonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego przed zawarciem umowy, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego bez płatności częściowych.

- Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego niezawierające zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ……… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w fakturze numeru niniejszej umowy. W przypadku niezamieszczenia w fakturze numeru umowy, Zamawiający nie przyjmie faktury z uwagi na jej nieprawidłowe wystawienie.

- Faktura będzie wystawiona na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczona na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer rachunku bankowego podany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.

- Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków, faksem na numer 12/2541989 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: suder@mpk.krakow.pl, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

- Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie, w formie aneksu do umowy.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana dotyczy tylko niezrealizowanej części umowy.

- Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

KARY UMOWNE

§ 9

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia przekroczenia terminu wskazanego  w § 2 ust.1 umowy do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń,

  - za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 12 ust. 13, za każdy dzień opóźnienia – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1;

  - za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z obowiązujących przepisów prawa – w wysokości 1% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 10 ust. 2 (z wyjątkiem przypadku likwidacji Wykonawcy) lub za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 12,5% maksymalnej wartości zamówienia netto, określonej w § 8 ust. 1.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 10

- Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub w przypadku likwidacji Wykonawcy.

- Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

  - nieprzejęcia lub nieterminowego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy,

  - nierozpoczęcia lub nieterminowego rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót,

  - brak realizacji robót przez Wykonawcę, bez pisemnego upoważnienia Zmawiającego przez okres powyżej 2 dni roboczych z przyczyn innych niż przyczyny technologiczne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bez konieczności wzywania do wznowienia prac,

  - zaistnienia opóźnienia w realizacji robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego  o więcej niż 25 % z przyczyn innych, niż przerwy zgłoszone przez Zamawiającego*, (*w przypadku, gdy harmonogram został dostarczony i zaakceptowany przez Zamawiającego przed zawarciem umowy)

  - nierealizowania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową lub uporczywego i rażącego zaniedbywania zobowiązań umownych,

  - nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 12),

  - zaangażowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy w praktyki korupcyjne stwierdzone przynajmniej aktem oskarżenia.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest:

    - w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania,

    - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest:

    - dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

    - przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7% maksymalnej wartości zamówienia brutto określonej w § 8 ust. 1 tj.: ………… (słownie: ………………) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Warunki gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczeń wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 4 do umowy. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczenia Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być wystawione dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub z ich treści musi wynikać odpowiedzialność składającego gwarancje za działania wszystkich podmiotów występujących wspólnie związane z realizacją umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości tj. nie wcześniej niż w terminie …... (nie mniej niż 60 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu na powyższych warunkach, Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru do*:

  - zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet zabezpieczenia w pieniądzu,

  - zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

*nie dotyczy zabezpieczenia wpłaconego w pieniądzu

- Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca:

  - nie zrealizował robót,

  - nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady;

  - w przypadku określonym w § 13 ust. 6.

PODWYKONAWCY

§ 13

- Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy.

- Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć, na żądanie Zamawiającego, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności. Zmiana Podwykonawców jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za działania i zaniechania innych podmiotów, które faktycznie wykonują jakiekolwiek roboty budowlane, usługi lub dostawy w związku z niniejszą umową, jak za własne działania i zaniechania.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie reguluje należności wobec Podwykonawcy z tytułu wykonania przez nich robót powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający bezpośrednio uregulował te należności na rzecz Podwykonawcy. Kwota wypłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- W sytuacji opisanej w ust. 4 Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy bezsporne, zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy do wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy. Po otrzymaniu ww. kwot przez Podwykonawcę, wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot.

- W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ponoszą oni wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność z tytułu określonego w ust. 3, niezależnie od tego, czy umowę z Podwykonawcami zawarli wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie, czy tylko niektórzy z nich. *

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie

- Wykonawca oświadcza, że wykona niniejszą umowę przy pomocy Podwykonawców: ...........................*

*zgodnie z ofertą Wykonawcy

ZMIANY UMOWY

§ 14

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

- Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia (§ 2 ust. 1) jest dopuszczalna w szczególności                            w przypadku:

  - udzielenia zamówień dodatkowych lub wykonania robót koniecznych, zamiennych lub dodatkowych (o których mowa w § 1 ust. 4),

  - opóźnienia (niezawinionego przez Wykonawcę) w uzyskaniu od organów administracyjnych wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania;

  - konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego,

  - działania siły wyższej na warunkach określonych w § 15,

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wstrzymania robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający i co zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w postaci notatki służbowej doręczonej Wykonawcy,

  - wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 5 do umowy) jest dopuszczalna w szczególności w razie zmiany terminu wykonania zamówienia, o której mowa w ustępie powyższym lub z powodu zmiany kolejności wykonania poszczególnych zakresów rzeczowych lub w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną .

*jeżeli Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy dostarczy harmonogram, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Umowa może zostać zmieniona także w przypadku:

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony;

  - oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację postanowień umowy.

- Jako zamówienie dodatkowe, o którym mowa w ust. 3 pkt.3.1. rozumie się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego (przedmiotu umowy) i nieobjęte zamówieniem podstawowym zamówienie udzielone Wykonawcy, którego wykonanie stało się konieczne, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Jako roboty konieczne o których mowa w ust. 3 pkt.3.1 rozumie się roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót a faktyczną ilością robót wynikającą z obmiaru;

- Jako roboty zamienne o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej (zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy pozostaje tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Przez siłę wyższą, na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

- Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

  - wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,

  - terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

  - skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

  - bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,

  - klęski żywiołowe w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie,

  - inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub Zamawiającego.

- Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

- Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki siły wyższej.

§ 16

- W przypadku, gdy jednocześnie pracownikami Zamawiającego są osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks: 12/2541167, e-mail: jsakowsk@mpk.krakow.pl lub ipopiela@mpk.krakow.pl) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 9 ust. 2 i 3 stosuje się.

§ 17

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Podpisanie przez Strony niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i obowiązywaniem również zapisów wszystkich załączników do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

- Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA