UMOWA - projekt

o udzielenie zamówienia sektorowego

zawarta w dniu ……………….... pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie z siedzibą 
w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym lub MPK S.A. w Krakowie, którego reprezentują:

...............................................

a

........................................,* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

..................................................

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy o następującej treści:

„ponoszących solidarnie odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy  
i dotyczy również rozliczenia się między uczestnikami Konsorcjum i podwykonawcom”.

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie przetargu sektorowego, znak sprawy: FZ-281-69/17, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak sprawy: FZ-281-69/17 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem, posadowieniem i uruchomieniem fabrycznie nowej i sprawnej technicznie

  - jednej myjni automatycznej ośmio-szczotkowej z funkcją automatycznego wysokociśnieniowego mycia felg dla potrzeb Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka MPK S.A. w Krakowie.

  - jednej myjni automatycznej sześcio-szczotkowej z funkcją automatycznego wysokociśnieniowego mycia felg dla potrzeb Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce MPK S.A. w Krakowie

(zwanych dalej: przedmiotem zamówienia, myjnią lub urządzeniem)

- Dodatkowo, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do;

2.1. podłączenia i adaptacji myjni do istniejącego układu obiegu wody czystej i recyklingowej oraz instalacji sprężonego powietrza oraz instalacji elektrycznej.

2.2. 	demontażu istniejących myjni, należących do Zamawiającego.

2.3. przeprowadzenie szkolenia w zakresie  codziennej obsługi myjni będących przedmiotem umowy.

- Urządzenie spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy (załącznik  nr 1 i 1a do SIWZ kolumna 1 – wymagania techniczne i technologiczne).

WARUNKI REALIZACJI

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia (rozumianego jako: dostarczenie myjni wraz dokumentami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu, jej montażem, posadowieniem, uruchomieniem, a także wraz z wykonaniem czynności określonych w § 1 ust. 2 umowy oraz odbiorem przez Zamawiającego), wynosi (z uwzględnieniem ust. 2):

  - dla urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.1. umowy: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym termin demontażu, montażu i posadowienia, podłączenia i adaptacji, uruchomienia myjni nie może być dłuższy niż 21 dni (dopuszcza się pracę w godzinach od 06:00 do 17:30),

  - dla urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.2. umowy: do 15 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym termin demontażu, montażu i posadowienia, podłączenia i adaptacji, uruchomienia myjni nie może być dłuższy niż 21 dni (dopuszcza się pracę w godzinach od 06:00 do 17:30).

- Prace demontażu, montażu i posadowienia, podłączenia i adaptacji, uruchomienia myjni mają być prowadzone bez przerwy nie dłużej niż 21 dni.

- Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia (tj. dostawy, montażu, posadowienia, podłączenia i adaptacji, uruchomienia myjni, ich odbioru przez Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia i demontażu starych myjni ) jest:

  - dla urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.1. umowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka  ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie.

  - dla urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.2. umowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce ul. K. Makuszyńskiego 34 w Krakowie.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia do Zamawiającego i rozładować je na swój koszt i ryzyko.

- Najpóźniej wraz z dostawą myjni, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy w języku polskim:

5.1. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi, potwierdzającą uprawnienia do oznakowania myjni znakiem CE przez producenta, zgodną z aktualnymi przepisami,

  - instrukcję obsługi,

  - kartę gwarancyjną,

  - opis warunków gwarancji oraz harmonogram przeglądów gwarancyjnych (jeżeli przeglądy te są wymagane przez producenta),

  - dokumentację techniczno-ruchową z katalogiem części zamiennych -  pisemnie i w wersji elektronicznej w formacie pliku PDF na nośniku danych (np. płyta CD).

- Wykonawca podłączy myjnie do istniejących wyjść instalacyjnych, uruchomi je oraz sprawdzi poprawność ich działania.

- Wykonawca, podczas uruchamiania urządzeń przeszkoli pracowników Zamawiającego 
w zakresie codziennej obsługi myjni odpowiednio 10 (dziesięciu)  pracowników w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka oraz 10 (dziesięciu) pracowników w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce w Krakowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego napełnienia zasobników wymaganymi środkami chemicznymi po uruchomieniu myjni. Koszt użytych środków chemicznych jest wliczony w wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy.

- Po zakończeniu wszystkich prac (rozumianych jako: demontaż starych myjni, dostawa, montaż, posadowienie, podłączenie i adaptacja, uruchomienie myjni oraz przeprowadzenie szkolenia) Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe odrębnie dla każdej myjni, których wynikiem będzie protokół odbioru myjni. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy będzie sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego.

- Za datę odbioru przedmiotu zamówienia (datę realizacji przedmiotu zamówienia) przez Zamawiającego przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać wymagań Zamawiającego dotyczących BHP, przepisów przeciwpożarowych i oddziaływania na środowisko określonych               w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać złom metalowy (po demontażu starych myjni) oczyszczony z gruzu i ziemi (pocięty na maksymalnie 3 metrowe odcinki) odpowiednio do kontenerów na Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka oraz Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce. Koszt cięcia jest wliczony w wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy. Kontenery na złom podstawi Zamawiający.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

  - ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………..

  - ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………..…..

JAKOŚĆ I GWARANCJA

§ 3

- Wykonawca udziela ................. (minimum 24)-miesięcznej gwarancji należytej jakości na dostarczone urządzenia i wykonane prace (montaż, posadowienie, podłączenie i adaptacja uruchomienie). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty obioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, rozumianego zgodnie z § 2 ust. 9 umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonywanie napraw gwarancyjnych oraz  przeglądów gwarancyjnych (wedle wymagań producenta) zgodnie z harmonogramem,  przekazanym wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużytymi w trakcie ich wykonywania wliczone są w cenę określoną w § 5  ust.1 umowy. Niewykonanie przeglądu z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze świadczenia napraw gwarancyjnych i nie powoduje utraty gwarancji.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady dostarczonych urządzeniach lub wykonanych prac nie powodujących unieruchomienia myjni, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt  i ryzyko, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji na numer faksu ……….. lub adres e-mail: ………….. Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Zamawiający.

- Na żądanie Zamawiającego, w przypadku wady nienadającej się do usunięcia  Wykonawca, 
w szczególności zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu zamówienia i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 4, na swój koszt  
i ryzyko.

- Niniejsza umowa nie wyłącza ani w niczym nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z zapisami karty gwarancyjnej wydanej przy dostawie urządzenia przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych do urządzenia.

- W przypadku wystąpienia awarii myjni (rozumianej jako nagła usterka uniemożliwiająca pracę myjni) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię  w terminie 24 godzin od zgłoszenia jej przez Zamawiającego (faksem lub e- mailem). Koszt usunięcia awarii jest wliczony 
w wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy.

§4

            - Jeżeli Wykonawca dedykuje środki chemiczne do stosowania w dostarczanym urządzeniu, jest zobowiązany najpóźniej wraz z dostawą myjni do dostarczenia ich wykazu oraz Kart Charakterystyki w formacie plików PDF zapisanych na nośniku danych (płyta CD/DVD), potwierdzone pisemnym oświadczeniem (zał. nr 6 do SIWZ), że dostarczone Karty Charakterystyki są na dzień złożenia kartami najbardziej aktualnymi.

WYNAGRODZENIE

§ 5

- Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

netto: ………… zł (słownie: ……………………………… złotych) w tym:

  - cena myjni, o której mowa w § 1 ust. 1.1. umowy wynosi netto: ………... zł (słownie: ………………… złotych),

  - cena myjni, o której mowa w § 1 ust. 1.2. umowy wynosi netto: ………... zł (słownie: ………………… złotych).

- Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, ceny brutto oraz stawki podatku VAT określone w ofercie Wykonawcy ulegną odpowiedniej zmianie w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiana wskazana                    w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.

- Cena netto, wskazana w ust. 1, nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca może obniżyć cenę  w każdym czasie, w formie aneksu do umowy.

- Cena netto wskazana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane                z realizacją niniejszej umowy, w tym koszt transportu i rozładunku urządzenia u Zamawiającego, koszt montażu, posadowienia, podłączenia i adaptacji, koszt uruchomienia myjni, koszt szkolenia, koszt przeglądów (jeżeli są wymagane przez producenta) i napraw gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, koszt demontażu starych myjni, koszt jednorazowego napełnienia zasobników środkami chemicznymi, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy oraz koszt cięcia złomu metalowego, o którym mowa w § 2 ust. 12 umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia na podstawie nieposiadającego zastrzeżeń Zamawiającego protokołu odbioru.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ……… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Faktura będzie wystawiona na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 a doręczona na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, nie wcześniej jednak niż w dacie podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze numeru umowy.

- Na fakturze Wykonawca zamieści numer rachunku bankowego wskazany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem ustępu kolejnego.

- Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę na adres: Sekcja Finansowa MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, faksem na numer 12/2541989 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: suder@mpk.krakow.pl, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

- Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY, WARUNKI ROZWIĄZANIA, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 6

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 7 ust. 2 umowy, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - 12,5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy;

  - w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia lub nieterminowego usunięcia wad w okresie gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,65% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia                          w stosunku do wyznaczonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia  lub usunięcia wad;

  - w przypadku nieterminowego dostarczenia  wolnego od wad przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 6 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

  - w przypadku nieterminowego usunięcia awarii, o której mowa w § 3 ust. 10 umowy – 
w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                  w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

PODWYKONAWCY, OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE NA ZLECENIE WYKONAWCY

§ 9

- Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć, na żądanie Zamawiającego, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.

- Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wskazane poniżej części przedmiotu zamówienia do wykonania Podwykonawcom: ………………………………………*

*zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 10

- W przypadku, gdy jednocześnie pracownikami Zamawiającego są osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks: 12/2541167, e-mail: jsakowsk@mpk.krakow.pl lub ipopiela@mpk.krakow.pl) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa                  w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 6 ust. 2 i 3 stosuje się.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

- Załączniki stanową integralną część umowy.

- Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnio znaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu e-mail. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych                 w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Do umowy stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umów, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych lub podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJĄCY																		WYKONAWCA