Umowa – projekt

o udzielenie zamówienia sektorowego

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie

z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji:                         ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym lub MPK S.A. w Krakowie, którego reprezentują: ……………………………..

a

..............................................* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: …………………

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści:

„ponoszących solidarnie odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy i dotyczy również rozliczenia się między uczestnikami Konsorcjum/ stronami spółki cywilnej 
 i podwykonawcami”.

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu sektorowego, znak sprawy: LZ-281-138/18, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami i wyjaśnieniami (jeżeli były), znak sprawy: LZ-281-138/18 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………………… oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

- Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………….……… oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

- Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP…………………….………… oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) zwolniony.

W przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego.

* informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi lub nie prowadzącymi działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy):

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z MPK S.A. w Krakowie i jej realizacji. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do żądania usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi państwowe zasoby archiwalne. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi MPK S.A. w Krakowie współpracuje w ramach wykonania niniejszej umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

| Nr załącznika do umowy | Przedmiot (nazwa) załącznika do umowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ uzupełniony przez wybranego Wykonawcę) |
| Załącznik nr 2 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) (załącznik nr 1 do SIWZ) |
| Załącznik nr 3 | Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego |
| Załącznik nr 4 | Wzór zatwierdzenia materiałów i recept |
| Załącznik nr 5 | Harmonogram rzeczowo-finansowy |
| Załącznik nr 6 | Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| Załącznik nr 7 | Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w branży: a) konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych bez ograniczeń; ważne na dzień składania ofert uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy 1 do 1kV (zgodnie z pkt III 1.1.2.2.1. do SIWZ) |
| Załącznik nr 8A | Oświadczenie Podwykonawcy |
| Załącznik nr 8B | Oświadczenie dalszego Podwykonawcy |
| Załącznik nr 8C | Decyzja pozwolenie na budowę |
| Załącznik nr 9 | Projekt budowlany (załącznik nr 8 do SIWZ) |
| Załącznik nr 10 | Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych |

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności art. 13 oraz                       art. 14 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do umowy) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Brak wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych wskazanych w zdaniu pierwszym skutkuje niedopuszczeniem pracownika do realizacji umowy.

Osoby upoważnione do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy ze strony:

a) Zamawiającego: …….………….., e-mail: ………..@mpk.krakow.pl; tel : (12) 254 ……….......

b) Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i montażu kontenera socjalnego wraz z wykonaniem przyłączy dla prowadzących pojazdy przy ul. Petofiego w Krakowie, zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (znak sprawy: LZ-281-138/18) wraz z Załącznikami i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy oraz przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące jego realizacji oraz zakres rzeczowy zawierają:

  - Projekt budowlany – Budowa budynku punktu socjalnego MPK SA w Krakowie, stanowiący załącznik nr 9 do umowy;

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST), stanowiąca załącznik nr 2 do umowy;

  - Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane, bez prawa do odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu prac.

- Roboty nieobjęte przedmiarem robót, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe, jako odrębna umowa lub aneks do niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016. poz. 1570 z późn. zm.), wymaganiom przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz posiadać stosowne certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.).

- Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wbudowywane materiały przed ich wbudowaniem przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, próbki materiałowe oraz karty charakterystyk. Wzór zatwierdzenia materiałów i recept stanowi załącznik nr 4 do umowy [Wzór zatwierdzenia materiałów i recept].

- Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, przedmiar robót, specyfikacje techniczną wykonania 
i odbioru robót, wytyczne właściwych instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej ) i zgodnie z prawem budowlanym oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytwarzane odpady i zobowiązany jest wypełniać obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.                  z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), w szczególności obowiązki dotyczące posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska związane z realizacją niniejszej umowy na terenie Zamawiającego i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

- Wykonawca dostarczy kontener socjalny w całości. Nie dopuszcza się budowy kontenera                    w miejscu jego posadowienia.

- W dniu odbioru końcowego do punktu musi być doprowadzony prąd i woda oraz podłączona kanalizacja.

## TERMINY i MIEJSCE REALIZACJI

§ 2

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach:

  - Etap I – wykonanie i wyposażenie kontenera socjalnego zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ST;

  - Etap II – podłączenie wod-kan. i złącza elektrycznego oraz uporządkowanie terenu wokół inwestycji.

- Strony ustalają termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2018r.

- Przekazanie terenu budowy oraz przejęcie go przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty objęte niniejszą umową w dniu przejęcia terenu budowy.

- W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę z winy Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu z upływem 3-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy rozpoczyna się bieg terminu realizacji robót oraz wiążące dla Wykonawcy stają się zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.

- Data zakończenia robót rozumiana jest jako data, w której Wykonawca pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia prac.

- Data należytego wykonania umowy rozumiana jest jako data, w której Wykonawca, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy (robót) odebranego następnie protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie wad istotnych.

- Wadą istotną jest wada, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia prawidłowe korzystanie
 z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczenie lub celem określonym w umowie.

- Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w ust. 2 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

  - działania siły wyższej zdefiniowanej w § 15 umowy,

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych,

  - wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W sytuacjach opisanych w ust. 9 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Pętla autobusowa przy ul. Architektów                      i ul. Petofiego w Krakowie

- Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem ciszy nocnej.

- Wykonawca nie może blokować dróg przejazdowych i wyjazdowych oraz pętli autobusowej.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników ani miejsc parkingowych dla samochodów.

- Przez dni robocze, na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## OBOWIĄZKI STRON

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji robót na podstawie protokołu przekazania terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

  - zapewnić nadzór inwestorski;

  - spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania terenu budowy.

- Na etapie budowy kontenera Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu w miejscu budowy kontenera. Audyt prowadzony zostanie przez pisemnie upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w celu zapewnienia wymaganej jakości wykonania przedmiotu zamówienia oraz zachowania wymogów dotyczących ochrony środowiska.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki wejścia w teren z właścicielem terenu i ponieść wszelkie opłaty związane z zajęciem terenu;

  - prowadzić dokumenty budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w ST tj zgodnie                          z dokumentami takimi jak:

    - protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy;

    - dziennik budowy;

    - zatwierdzenia materiałów oraz urządzeń wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych,

    - zatwierdzone próbki materiałów;

    - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

    - sprawozdania ze spotkań i narad na budowie jeżeli będą organizowane;

    - protokoły odbioru robót; protokoły pomiarów

    - korespondencja dotycząca budowy;

  - przejąć i zorganizować teren realizacji robót;

  - prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz przestrzegać wszystkich warunków wskazanych w załączniku nr 3 do umowy [Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego];

  - wykonać ogrodzenie terenu budowy; koszty wykonania ogrodzenia wliczone jest w wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1.;

  - przygotować niezbędne dokumenty do zawarcia przez Zamawiającego umów na dostawę                            i sprzedaż energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków i dostawę wody do kontenera socjalnego;

  - porządkować i sprzątać drogi dojścia do terenu budowy oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy codziennie po każdym dniu pracy (a także w trybie ciągłym, jeśli tego wymaga sytuacja). Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca. Wykonawca jest wytwórcą wszystkich odpadów, za wyjątkiem złomu metalowego;

  - utrzymywać w czystości drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne w rejonie terenu budowy;

  - w przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych naprawić wszystkie uszkodzenia na własny koszt;

  - posprzątać przed odbiorem końcowym cały teren budowy wraz dojściami, dojazdem do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót, umyć i wysprzątać wszystkie pomieszczenia kontenera okna i drzwi oraz ściany zewnętrzne;

  - przywrócić teren budowy do stanu sprzed rozpoczęcia prac;

  - ponieść wszelkie koszty związane ze zmianą organizacji ruchu lub zajęciem pasa drogowego i chodnika;

  - informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji umowy;

  - naprawić każdorazowo szkodę powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku                                    z realizacją przedmiotu zamówienia oraz usunąć wszystkie jej skutki; Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od momentu jej wykrycia przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub – w uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na świadczenie przez Zamawiającego usług komunikacyjnych -                       w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego oraz do naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym;

W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w powyższych terminach, Zamawiający ma prawo do naprawienia szkody lub usunięcia jej we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, pokrywany, według wyboru Zamawiającego w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącany z należności za wykonane roboty lub żądany jako zapłata od Wykonawcy;

  - przygotować i dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty do zawarcia przez Zamawiającego umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków i dostawę wody do kontenera socjalnego,

  - przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą i  zgłosić ją do zasobów geodezyjnych także uzyskać klauzulę ostateczną;

  - codziennie po każdym dniu pracy (a także w trybie ciągłym jeśli wymaga tego sytuacja) porządkować i sprzątać drogi dojścia do terenu budowy oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy, których producentem jest Wykonawca (nie dotyczy złomu metalowego);

  - dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające                    w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze jak również wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na własny koszt;

  - Wykonawca obowiązany jest stosować się do zaleceń Inspektora Nadzoru, Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury oraz Kierownika Działu Zarządzania Ruchem w zakresie organizacji robót obejmujących prace na terenie Miasta Krakowa,                      w tym w zakresie organizacji robót obejmującej prace w okolicach pętli autobusowej, tak aby umożliwić bezkolizyjną komunikację autobusową.

  - zapewnić do czasu odbioru końcowego ochronę przed zniszczeniem i dewastacją posadowionego kontenera;

  - na własny koszt uprzątnąć i zrewitalizować teren zielony po przeprowadzonych pracach ziemnych wraz z posianiem i nasadzeniem zniszczonej roślinności;

  - poddać się kontroli Zamawiającego na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk;

  - informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy,

  - posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonanie robót budowlanych (PKD: 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę, 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z – wykonywanie  instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości minimum  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zawiera § 16 umowy;

  - posiadać wszelkie wymagane prawem aktualne decyzje oraz zezwolenia pozwalające na wykonywanie usług będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się przedstawić te dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy;

  - dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy tj. dysponować co najmniej 1 osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży:

- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                 i elektroenergetycznych bez ograniczeń

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wod.-kan. bez ograniczeń

oraz ważne na dzień składania ofert uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do 1 kV.

§ 5

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie lub w związku z niniejszą umową.

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest: ……………. tel. ………. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli robót.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: ………………………… tel. ……………….. , który działać będzie w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana osoby Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

## ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Wykonawcę. Nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się wówczas za wykonane prawidłowo.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia pod warunkiem dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia (robót).

- Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli badania występują:

    - pomiary elektryczne– 2 egzemplarze,

    - pomiary natężenia światła- 2 egzemplarze,

    - pomiar wentylacji

    - pomiar szczelności instalacji wod-kan.;

  - oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska - 2 egzemplarze sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

  - zatwierdzenie materiałów, wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych                         - 2 egzemplarze

  - wykaz środków trwałych z numerami fabrycznymi w ujęciu rzeczowo-finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót klauzulowaną w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (zgłoszona do zasobów),

  - oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy,

  - dokumentację powykonawczą.

- Do protokołu odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  - kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze;

  - zatwierdzenie materiałów z kartami charakterystyki substancji chemicznych, certyfikaty - 2 egzemplarze;

    - wyniki pomiarów kontrolnych wyszczególnione w ust. 4 pkt 2 w przypadku zakończenia prac dotyczących poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz badania i oznaczenia laboratoryjne jeżeli występują;

- Protokół odbioru końcowego robót sporządzony do odbioru ostatniej części robót, niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy, jest potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia. Przez protokół niezawierający zastrzeżeń rozumie się protokół bez zastrzeżeń odnośnie wad istotnych. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady istotne, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 7 pkt 1., Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej sporządzonej w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron umowy), jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego przedmiotu umowy z umową i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie.

- W przypadku drobnych poprawek Zamawiający dopuszcza możliwość spisania notatki wykazującej usterki do wykonania nieprzerywające czynności odbiorowej. Usterki te winny zostać usunięte w terminie do 5 dni roboczych od ich wykazania. W przypadku braku realizacji (braku ich usunięcia) Zamawiający odstępuje od odbioru i Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić zadanie do odbioru.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z umową.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

- Postanowienia ust. 2-3 oraz ust. 4-11 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych dokonywanych po zakończeniu każdego z etapów robót oraz do odbioru pogwarancyjnego                       o którym mowa w § 7 ust. 5.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

§ 7

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane całości przedmiotu zamowienia określonego w niniejszej umowie,                 w tym dostarczony kontener socjalny wraz z przyłączami i instalacjami udziela ……. (minimum 60 miesięcy) pełnej gwarancji jakości oraz na wyposażenie kontenera udziela ……… (minimum 24 miesięcy) pełnej gwarancji jakości licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wad obie Strony uzgadniają przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę 
o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskaże ewentualne usterki lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę jednocześnie wyznaczając termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji jakości wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta na koszt własny konserwacje wszystkich zastosowanych urządzeń.

## WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 8

- 1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi: netto:   ................. zł (słownie : .................... złotych);

brutto:   ................. zł (słownie : .................... złotych).

- Koszt wyposażenia kontenera wliczony jest w cenę kontenera zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- 2.  Kwota wskazana w ust. 1 określa maksymalną wartość całości zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

- 3.    Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- 4.  Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym koszty wyszczególnione w niniejszej umowie. Ceny jednostkowe netto nie podlegają podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 14. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie, w formie aneksu do umowy.

- 5.  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w całości / w częściach (do wyboru w zależności od tego czy Wykonawca przez zawarciem umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy. Niedostarczenie harmonogramu będzie skutkowało brakiem zapłaty za odbiory częściowe, zapłata nastąpi na podstawie odbioru końcowego) za wykonane                            i odebrane prace. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie protokołów odbiorów częściowych i częściowych kosztorysów powykonawczych (jeżeli dotyczy) oraz protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu powykonawczego.

- 6.  Podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi prawidłowo i zgodnie z umową wystawiona faktura  oraz odpowiednio protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego niezawierające zastrzeżeń Zamawiającego.

- 7.  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………. w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz protokołu odbioru częściowego lub końcowego, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

- 8.  Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w fakturze numeru niniejszej umowy oraz numeru rachunku bankowego. W przypadku niezamieszczenia w fakturze numeru umowy, Zamawiający nie przyjmie faktury z uwagi na jej nieprawidłowe wystawienie.

- 9.  Faktura będzie wystawiona na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,                   ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczona na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków. Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż                  w dacie podpisania protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

- 10. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, faksem na numer 12/2541989 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: suder@mpk.krakow.pl, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- 11.  W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku zgodnie z ust. 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 10, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

- 12.  Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- 13.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana dotyczy tylko niezrealizowanej części umowy.

- 14. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

- 15. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W sytuacji zgody Zamawiającego na dokonanie cesji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze dotyczącej zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania zapłaty po cesji.

## KARY UMOWNE

§ 9

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne z następujących tytułów:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia przekroczenia terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w  § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi -                           w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy zgodnie z § 10 ust. 2 lub za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – kara umowna w wysokości 12,5% maksymalnej wartości zamówienia netto, określonej w § 8 ust. 1.

  - za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 12. ust. 13 umowy oraz za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu nowej polisy    zgodnie z § 16. ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia – kara umowna w wysokości 0,25 % maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1;

  - za niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie się przez Wykonawcę do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki – kara umowna w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

  - za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z obowiązujących przepisów prawa – kara umowna w wysokości 1% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek;

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 10

- Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub w przypadku likwidacji Wykonawcy.

- Do rażących naruszeń warunków umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

  - nieprzejęcie lub nieterminowe przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy;

  - nierozpoczęcie lub nieterminowe rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót;

  - brak realizacji robót przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Zmawiającego przez okres powyżej 2 dni roboczych z przyczyn innych niż przyczyny technologiczne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bez konieczności wzywania do wznowienia prac,

  - nierealizowanie przez Wykonawcę robót zgodnie z umową lub uporczywego i rażącego zaniedbywania zobowiązań umownych;

  - nieprzedłużenie przez Wykonawcę ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

  - zaangażowanie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy w praktyki korupcyjne stwierdzone przynajmniej aktem oskarżenia.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest:

    - w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania sporządzić przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy;

    - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest:

    - dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

    - przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7 % maksymalnej wartości zamówienia brutto określonej w § 8 ust. 1 tj.: ……… zł (słownie: ….) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Warunki gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczeń wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 6 do umowy [Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy]. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczenia Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być wystawione dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub z ich treści musi wynikać odpowiedzialność składającego gwarancje za działania wszystkich podmiotów występujących wspólnie związane z realizacją umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości tj. nie wcześniej niż w terminie …... (nie mniej niż 60 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na pisemny wniosek Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku, o ile rachunek bankowy uprzednio wskazany Zamawiającemu uległ zmianie.

- W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu na powyższych warunkach, Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet zabezpieczenia w pieniądzu lub zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wskazana uprawnienia nie dotyczą zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu.

- Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca:

  - nie zrealizował robót,

  - nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady;

  - nie reguluje należności wobec Podwykonawcy z tytułu wykonania przez nich robót powierzonych na podstawie umowy z Podwykonawcą zawartej w celu realizacji niniejszej umowy.

PODWYKONAWCY. OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE NA ZLECENIE WYKONAWCY.

§ 13

- Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę na wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany tej umowy, kserokopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, celem akceptacji Zamawiającego. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności..

- Zmiana Podwykonawców lub wprowadzenie nowych Podwykonawców jest dopuszczalne za pisemną zgodą Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Podwykonawcy w zakresie niewskazanym w ust. 1 zgłosić sprzeciw wobec wykonywania tych prac przez Podwykonawcę.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za działania i zaniechania innych podmiotów, które faktycznie wykonują jakiekolwiek roboty budowlane, usługi lub dostawy w związku z niniejszą umową, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie powierza/powierza* wskazane poniżej części przedmiotu zamówienia …………………………………… do wykonania następującym podwykonawcom: ……………………………………* (*zgodnie z ofertą Wykonawcy)

- Wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę płatności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

  - szczegółowego zestawienia Podwykonawców wykonujących część przedmiotu

umowy objętego danym protokołem odbioru wraz z podaniem zakresu prac, stanu

ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań pieniężnych

Wykonawcy wobec każdego z takich Podwykonawców;

  - pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż roboty budowlane wykonane do daty podpisania protokołu odbioru nie były wykonywane przez Podwykonawców albo pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega on z żadnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców do daty podpisania protokołu odbioru.

- Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnością wymagalnych wierzytelności wynikających z wykonania przez nich robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do umowy.

- Przy płatności końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

  - końcowe zestawienie z rozliczeniem Podwykonawców zawierające co najmniej: nazwę Podwykonawcy; wysokość zaliczki (płatności częściowej), jeśli była wypłacana; wartość umowy według umowy z Podwykonawcą; kwoty zafakturowane; kwoty pozostałe do zafakturowania, numery faktur, terminy zapłaty faktur, kwoty zapłacone, kwoty pozostałe do zapłaty.

  - pisemne końcowe oświadczenia wszystkich Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnością wymagalnych wierzytelności wynikających z wykonania przez nich robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do umowy.

- W przypadku nie załączenia do faktury dokumentów, potwierdzających dokonanie płatności Podwykonawcom, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy, równej nieudokumentowanemu wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom na zabezpieczenie roszczeń Podwykonawców skierowanych wobec Zamawiającego na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, działając z należytą starannością zapewnić, że żaden z Podwykonawców wykonujących przedmiot umowy nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami o wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Wykonawcę jest objęte przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w ustępie poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej

zapłaty;

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia. Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata. Zamawiający nie poniesie                  z tego tytułu dodatkowych kosztów;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty.

- Po otrzymaniu w/w kwot przez Podwykonawcę wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający niezwłocznie wypłaci Wykonawcy kwotę zatrzymaną na podstawie ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 12, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu tego wynagrodzenia lub prawomocne orzeczenie sądowe, z którego wynikać będzie , że wynagrodzenie Podwykonawcy z tego tytułu jest nienależne lub, gdy roszczenie Podwykonawcy z tego tytułu ulegnie przedawnieniu.

- Do dalszych Podwykonawców stosuje się odpowiednio postanowienia określone                w ust. 1 -18. Niniejszego paragrafu. Wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy stanowi załącznik nr 7B do umowy.

§ 14

- W przypadku, gdy osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy są jednocześnie pracownikami Zamawiającego, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks: 12/2541167, e-mail: jsakowsk@mpk.krakow.pl lub ipopiela@mpk.krakow.pl) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej. Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 9 ust. 2 i 3 umowy stosuje się odpowiednio.

ZMIANY UMOWY

§ 15

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

- Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy jest dopuszczalna w szczególności:

  - udzielenia zamówień dodatkowych, robót koniecznych, zamiennych lub dodatkowych;

  - niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu od organów administracyjnych wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania;

  - konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego;

  - działania siły wyższej na warunkach określonych w § 17 umowy;

  - przypadków wskazanych w § 2 ust. 8 umowy;

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - wstrzymania robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, co zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w postaci notatki służbowej doręczonej Wykonawcy;

  - wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Umowa może zostać zmieniona także w przypadku:

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony;

  - oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację postanowień umowy.

- Jako zamówienie dodatkowe, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 rozumie się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego (przedmiotu umowy) i nieobjęte zamówieniem podstawowym zamówienie udzielone Wykonawcy, którego wykonanie stało się konieczne, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Jako roboty konieczne o których mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu rozumie się roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót a faktyczną ilością robót wynikającą z obmiaru.

- Jako roboty zamienne o których mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej (zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy pozostaje tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie).

- Roboty dodatkowe zdefiniowane zostały w § 1 ust. 4 umowy.

UBEZPIECZENIE OC

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie robót budowlanych (PKD: 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę, 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych, 43.22.Z – wykonywanie  instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), numer polisy: ……………………..

- Polisa, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji przedmiotu umowy / do …………………. . W przypadku gdy polisa nie obejmuje całego okresu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem polisy, dostarczyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę) nowej polisy, pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt przez Zamawiającego lub naliczenia Wykonawcy kar umownych. Nowa polisa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w ust. 1. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru, pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia opłacania wymaganych składek na ubezpieczenie.

SIŁA WYŻSZA

§ 17

- Przez siłę wyższą, na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

- Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

  - wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

  - terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

  - skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

  - bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców;

  - klęski żywiołowe w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie;

  - inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub Zamawiającego.

- Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

- Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki siły wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

- Załączniki nr 1-10 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Podpisanie przez Strony niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i obowiązywaniem również zapisów wszystkich załączników do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl.

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała                             o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony                 w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA