UMOWA - projekt

o udzielenie zamówienia sektorowego

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką Akcyjną w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 84.882.400,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym lub MPK S.A. w Krakowie, którą reprezentują: …………………………………………………………….

a

..............................................* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: …………………….

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści:

„ponoszących solidarnie odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy i dotyczy również rozliczenia się między uczestnikami Konsorcjum/stronami spółki cywilnej i podwykonawcami”.

- Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………………… oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

- Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………….……… oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

- Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP…………………….………… oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) zwolniony.

W przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego.

* informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi lub nie prowadzącymi działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy):

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.                        w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z MPK S.A. w Krakowie i jej realizacji. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do żądania usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie                         z przepisami regulującymi państwowe zasoby archiwalne. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi MPK S.A.                   w Krakowie współpracuje w ramach wykonania niniejszej umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu sektorowego, znak sprawy: LZ-281-97/18, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami i wyjaśnieniami (jeżeli dotyczy), znak sprawy: LZ-281-97/18 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

Wszystkie dokumenty załączone do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

| Nr załącznika do umowy | Przedmiot (nazwa) załącznika do umowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: ST – 1 (załącznik nr 1 do SIWZ) |
| Załącznik nr 2 | Przedmiot robót (załącznik nr 4 do SIWZ uzupełniony przez wybranego wykonawcę) |
| Załącznik nr 3 | Wzór zatwierdzenia materiałów i recept |
| Załącznik nr 4 | Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego |
| Załącznik nr 5 | Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| Załącznik nr 6 | Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz świadectwa kwalifikacyjne osób (dokumenty przedstawione przez wybranego wykonawcę zgodnie z rozdziałem XIII pkt 4 SIWZ) |
| Załącznik nr 7A | Oświadczenie Podwykonawcy |
| Załącznik nr 7B | Oświadczenie dalszego Podwykonawcy |

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony:

- Zamawiającego:………..,tel.12/254…….,email:……………..@mpk.krakow.pl

- Wykonawcy:……………………………………………………….……..…………

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie awaryjnej kabla zasilającego na odcinku od stacji trafo OS2 do budynku administracyjnego przy ul. J. Brożka 3 w Krakowie wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi zwanych dalej robotami lub przedmiotem zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące jego realizacji oraz zakres rzeczowo-ilościowy zawiera załącznik nr 1 do umowy (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: ST – 1) oraz załącznik nr 2 do umowy (Przedmiot robót).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane, bez prawa do odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu prac.

- Roboty nieobjęte przedmiotem robót, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), wymaganiom przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, posiadać stosowne certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

- Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wbudowywane materiały oraz urządzenia przed ich wbudowaniem, przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk. Wzór zatwierdzenia materiałów i recept stanowi załącznik nr 3 do umowy [Wzór zatwierdzenia materiałów i recept].

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Polskie Normy, załączniki nr 1 i 2 do umowy, wytycznymi właściwych instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.), zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ze sztuką budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytwarzane odpady i zobowiązany jest wypełniać obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), w szczególności obowiązki dotyczące posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przejąć na siebie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska związane z realizacją niniejszej umowy na terenie Zamawiającego i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

TERMINY. MIEJSCE I SPOSÓB REALIZACJI.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy (data zakończenia robót).

- Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy i rozpoczęcia robót w następnym dniu roboczym po dniu przejęcia terenu budowy.

- W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę z jego winy terenu budowy w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, z upływem 3-ego dnia roboczego od daty zawarcia umowy rozpocznie bieg termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 oraz wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.

- Przedłużenie terminu zakończenia robót wskazanego w ust. 1 dopuszczalne jest w przypadkach wskazanych w § 16 ust. 3 umowy.

- Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest: MPK S.A. w Krakowie, teren (obszar) Brożka – Rzemieślnicza.

- Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00 - 19:00 z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia ograniczeń czasowych. Wszystkie torowiska w czasie wykonywania przepychów oraz wykonywania prac muszą być przejezdne.

- Wszyscy pracownicy i podwykonawcy oraz sprzęt wykorzystywany do realizacji robót musi posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wydane przez odpowiednie służby Zamawiającego.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników, miejsc parkingowych dla samochodów ani miejsc na składowanie materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A.                      w Krakowie, na podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl

- Na potrzeby niniejszej umowy poprzez:

- datę zakończenia robót rozumie się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia prac;

- datę należytego wykonania umowy (robót) rozumie się datę, w której Wykonawca, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy (robót) po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji, odebranego następnie protokołem odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego;

- dni robocze rozumie się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

OBOWIĄZKI STRON

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji robót na podstawie protokołu przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu;

  - udostępnić wodę oraz energię elektryczną konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat;

  - zapewnić nadzór inwestorski;

  - spełnić inne niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania terenu budowy.

- W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. W takim przypadku z upływem 3-go dnia roboczego od daty zawarcia umowy rozpocznie bieg termin realizacji robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wiążące dla Wykonawcy są zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa obciążają go od momentu przekazania terenu budowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się:

- w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczyć Kierownikowi Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury (dalej DR) podpisane oświadczenie, że wszyscy pracownicy zapoznali się z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla terenu Brożka – Rzemieślnicza, którą przekaże Wykonawcy Kierownik DR;

- w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy uzgodnić z Zamawiającym                           w formie pisemnej lub drogą elektroniczną projekt organizacji ruchu na obszarze prowadzonych prac oraz projekt organizacji robót i oznakowania terenu budowy i dostarczyć Kierownikowi DR. Koszt opracowania projektów ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

- przejąć i zorganizować teren realizacji robót;

- dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie osłony, które zabezpieczą pojazdy przez uszkodzeniami. Koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca w ramach umowy;

- stosować skuteczna ochronę przed uszkodzeniem oraz trwałym zabrudzeniem mienia Zamawiającego;

- zapewnić przejezdność wszystkich dróg oraz torowisk na terenie Brożka – Rzemieślnicza

- prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz przestrzegać wszystkich warunków wskazanych w załączniku nr 4 do umowy [Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego];

- prowadzić dokumenty budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, które będą obejmować:

- protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zatwierdzenia materiałów oraz urządzeń wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych wraz z dokumentacją urządzeń, certyfikatami, deklaracjami, dokumentacją techniczno-ruchową (DTR);

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilnoprawne;

- sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

- protokoły odbioru robót,

- korespondencję dotyczącą budowy.

- porządkować i sprzątać drogi dojścia do terenu budowy oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach z terenu budowy codziennie po każdym dniu pracy, a także w razie potrzeby – w trybie ciągłym. Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca; Wykonawca jest producentem wszystkich odpadów z wyjątkiem złomu metalowego i złomu kabli oraz części elektrycznych;

- utrzymywać w czystości drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne w rejonie terenu budowy;

- w przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych, naprawić wszystkie uszkodzenia na własny koszt;

- przekazać złom metalowy oczyszczony z gruzu, ziemi i innych zanieczyszczeń, pocięty na maksymalnie 4-metrowe odcinki Kierownikowi DR; koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

- przed odbiorem końcowym wyczyścić cały teren budowy wraz z dojściami do niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót jak również zrekultywować i posiać trawę na terenach zielonych zniszczonych podczas wykonywania prac; koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

- informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji robót;

- naprawić każdorazowo szkodę powstałą z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz usunąć wszystkie jej skutki. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od momentu jej wykrycia lub w uzasadnionych przypadkach mających wpływ na świadczenie przez Zamawiającego usług komunikacyjnych - w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w terminach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo do wykonania tego we własnym zakresie, a poniesione z tego tytułu koszty Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty bezpośrednio od Wykonawcy;

- przejąć na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska i rozliczyć je w ramach prowadzonej przez siebie działalności;

- stosować się do zaleceń Kierownika DR oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie organizacji robót obejmującej prace w zakładzie czynnym, tak aby umożliwić ciągłość jego pracy;

- poddać się kontroli Zamawiającego na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk. Karty charakterystyki muszą być zgodne z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenie Komisji (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca musi stosować się ściśle do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 10 umowy;

- dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy tj. dysponować co najmniej 1 osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan. bez ograniczeń oraz aktualne ważne uprawnienia E i D w zakresie urządzeń elektroenergetycznych grupy I do 15 kV, zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy [Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz świadectwa kwalifikacyjne osób]. W sytuacji gdy ważność wskazanych dokumentów wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnych dokumentów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie lub w związku z niniejszą umową.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO. KIEROWNIK BUDOWY.

§ 5

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z ustanowionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, którym jest ……………. tel. ……………………………………………………………………………………………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane a Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli robót.

- Wykonawca ustanawia Kierownikiem Budowy: …………… tel. ………….. , działającego w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 6

- Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Wykonawcę (odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego). Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego                      a Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego robót jest protokół odbioru robót niezawierający zastrzeżeń, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli badania takie wystąpią:

    - pomiary elektryczne – 2 egzemplarze,

    - geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót klauzulowaną – 4 egzemplarze (wersja papierowa) + wersja elektroniczna, zgłoszona do zasobów;

    - oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska – 2 egzemplarze (sporządzone według wzoru ustalonego przez Zamawiającego)

    - zatwierdzenie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, certyfikaty, deklaracje DTR – 2 egzemplarze

    - wykaz środków trwałych z nr fabrycznymi w ujęciu rzeczowo – finansowym o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł.

- Protokół odbioru końcowego robót, niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu zamówienia, jest potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia - odbiór końcowy potwierdza wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń w notatce służbowej sporządzonej w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron, jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru przedmiotu zamówienia z umową i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce terminie.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu zamówienia z umową.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA.

§ 7

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie tj. na wykonane prace oraz zabudowane materiały i zastosowane urządzenia udziela ……. (minimum 60 miesięcy) pełnej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie Strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy przy odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskaże ewentualne usterki lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę jednocześnie wyznaczając termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA FINANSOWE.

§ 8

- Maksymalna wartość zamówienia wynosi netto:   ................. zł (słownie : .................... złotych),

brutto:   ............................................................ zł (słownie : .................................. .…….złotych).

- Kwota wskazana w ust. 1 określa maksymalną wartość całości zamówienia nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

- Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane                         z realizacją niniejszej umowy, w tym wszelkie koszty wyszczególnione w niniejszej umowie. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie, w formie aneksu do umowy. Ceny jednostkowe netto nie podlegają podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy brutto, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane                           z wykonywaniem robót.

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności w całości za wykonane i odebrane prace. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i kosztorysu powykonawczego.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi prawidłowo i zgodnie z umową wystawiona faktura  oraz protokół odbioru końcowego niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: ……… w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz protokołu, o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w fakturze numeru niniejszej umowy. W przypadku niezamieszczenia w fakturze numeru umowy, Zamawiający nie przyjmie faktury z uwagi na jej nieprawidłowe wystawienie.

- Faktura będzie wystawiona na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,                ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczona na adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż                             w dacie podpisania protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer rachunku bankowego podany w niniejszej umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.

- Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Sekcja Finansowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie,                      ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków, faksem na numer 12/2541989 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: suder@mpk.krakow.pl, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku zgodnie z ust. 11, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 11, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.

- Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana dotyczy tylko niezrealizowanej części umowy.

- Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W sytuacji zgody Zamawiającego na dokonanie cesji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze dotyczącej zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania zapłaty po cesji.

UBEZPIECZENIE OC.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie robót budowlanych (PKD: 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę, 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych oraz 42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycnych) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości minimum 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), numer polisy: ………………………………………………………………………………………………………………

- Polisa, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji przedmiotu umowy / do …………………. . W przypadku gdy polisa nie obejmuje całego okresu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem polisy, dostarczyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność                            z oryginałem przez Wykonawcę) nowej polisy, pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt przez Zamawiającego lub naliczenia Wykonawcy kar umownych. Nowa polisa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w ust. 1. Poniesione przez Zamawiającego koszty ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru, pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia opłacania wymaganych składek na ubezpieczenie.

KARY UMOWNE

§ 10

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

- za opóźnienie w zakończeniu robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi – w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń;

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji wskazanej w § 11 ust. 12 w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- za niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie się przez Wykonawcę do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki – kara umowna w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z obowiązujących przepisów prawa – w wysokości 1% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 12,5% maksymalnej wartości zamówienia netto, określonej w § 8 ust. 1;

- za opóźnienie w dostarczeniu polisy zgodnie z § 9 ust. 2, w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7% ceny brutto oferty Wykonawcy (maksymalnej wartości zamówienia brutto określonej w § 8 ust. 1) tj.: ………… (słownie: ………………) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Warunki gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczeń wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 5 do umowy [Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy]. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być wystawione dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub z ich treści musi wynikać odpowiedzialność składającego gwarancje za działania wszystkich podmiotów występujących wspólnie związane z realizacją umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości tj. nie wcześniej niż w terminie …... (nie mniej niż 60 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na pisemny wniosek Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku, o ile rachunek bankowy uprzednio wskazany Zamawiającemu uległ zmianie.

- W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- (nie dotyczy zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust. 12 w wyznaczonych terminach, Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru do:

- zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet zabezpieczenia w pieniądzu,

- zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności gdy Wykonawca:

  - nie zrealizował robót,

  - nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady;

  - nie reguluje należności wobec Podwykonawcy z tytułu wykonania przez nich robót powierzonych na podstawie umowy zawartej w celu realizacji niniejszej umowy.

PODWYKONAWCY.

§ 12

- Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę na wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie powierza/powierza* wskazane poniżej części przedmiotu zamówienia …………………………………… do wykonania następującym Podwykonawcom: ……………………………………* (*zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Zmiana Podwykonawców lub wprowadzenie nowych Podwykonawców jest dopuszczalne za pisemną zgodą Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Podwykonawcy w zakresie niewskazanym w ust. 1 zgłosić sprzeciw wobec wykonywania tych prac przez Podwykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany tej umowy, kserokopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, celem akceptacji Zamawiającego. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności..

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za działania i zaniechania innych podmiotów, które faktycznie wykonują jakiekolwiek roboty budowlane, usługi lub dostawy w związku z niniejszą umową, jak za własne działania i zaniechania.

- Wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę płatności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

  - szczegółowego zestawienia Podwykonawców wykonujących część przedmiotu umowy objętego danym protokołem odbioru wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec każdego z takich Podwykonawców;

  - pisemnego oświadczenia Wykonawcy, iż roboty budowlane wykonane do daty podpisania protokołu odbioru nie były wykonywane przez Podwykonawców albo pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega on z żadnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców do daty podpisania protokołu odbioru.

- Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnością wymagalnych wierzytelności wynikających z wykonania przez nich robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do umowy [Oświadczenie Podwykonawcy].

- Przy płatności końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

  - końcowe zestawienie z rozliczeniem Podwykonawców zawierające co najmniej: nazwę Podwykonawcy; wysokość zaliczki (płatności częściowej), jeśli była wypłacana; wartość umowy według umowy z Podwykonawcą; kwoty zafakturowane; kwoty pozostałe do zafakturowania, numery faktur, terminy zapłaty faktur,  kwoty zapłacone, kwoty pozostałe do zapłaty.

  - pisemne końcowe oświadczenia wszystkich Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnością wymagalnych wierzytelności wynikających z wykonania przez nich robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do umowy.  .

- W przypadku nie załączenia do faktury dokumentów, potwierdzających dokonanie płatności Podwykonawcom, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i ust. 9 pkt 2 niniejszego paragrafu,  Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy, równej nieudokumentowanemu wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom na zabezpieczenie roszczeń Podwykonawców skierowanych wobec Zamawiającego na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, działając z należytą starannością zapewnić, że żaden z Podwykonawców wykonujących przedmiot umowy nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami o wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z  Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Wykonawcę jest objęte przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo a Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w ustępie poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty.

- Po otrzymaniu w/w kwot przez Podwykonawcę wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający niezwłocznie wypłaci Wykonawcy kwotę zatrzymaną na podstawie ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 12, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu tego wynagrodzenia lub prawomocne orzeczenie sądowe, z którego wynikać będzie , że wynagrodzenie Podwykonawcy z tego tytułu jest nienależne lub, gdy roszczenie Podwykonawcy z tego tytułu ulegnie przedawnieniu.

- Do dalszych Podwykonawców stosuje się odpowiednio postanowienia określone ust. 1 -18. Niniejszego paragrafu. Wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy stanowi załącznik nr 7B do umowy [Oświadczenie dalszego Podwykonawcy].

§ 13

- W przypadku, gdy osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło są jednocześnie pracownikami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks: 12/2541167, e-mail: jsakowsk@mpk.krakow.pl lub ipopiela@mpk.krakow.pl) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz osób wymienionych powyżej. Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 14

- Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub w przypadku likwidacji Wykonawcy.

- Do rażących naruszeń warunków umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

  - nieprzejęcie lub nieterminowe przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy;

  - nierozpoczęcie lub nieterminowe rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji robót,

  - brak realizacji przez Wykonawcę z przyczyn innych niż przyczyny technologiczne potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót przez okres dłuższy niż 2 dni robocze bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego;

  - nierealizowanie przez Wykonawcę robót zgodnie z umową lub uporczywe i rażące zaniedbywanie zobowiązań umownych,

  - nieprzedłużenie przez Wykonawcę ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zaangażowanie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy w praktyki korupcyjne stwierdzone przynajmniej aktem oskarżenia.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Strony obciążają obowiązki szczegółowe określone w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest:

    - w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania,

    - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest:

    - dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

    - przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

ZMIANY UMOWY

§ 16

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

- Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów.

- Zmiana daty zakończenia robót, o której mowa w § 2 ust. 1 jest dopuszczalna w szczególności w przypadku:

  - udzielenia zamówień dodatkowych lub wykonania robót koniecznych, zamiennych lub dodatkowych;

  - niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia  w uzyskaniu od organów administracyjnych wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania;

  - konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego,

  - działania siły wyższej na warunkach określonych w § 17 umowy;

  - niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie                    z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

  - nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - wstrzymania robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający                     i co zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w postaci notatki służbowej doręczonej Wykonawcy,

  - wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W sytuacjach wskazanych w ust. 3 pkt. 4). 5) i 8) przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli obu Stron.

- Umowa może zostać zmieniona także w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności                        w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony, a także oczywistych omyłek pisarskich                           i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację postanowień umowy.

- Poprzez zamówienie dodatkowe, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 rozumie się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego (przedmiotu umowy) i nieobjęte zamówieniem podstawowym zamówienie udzielone Wykonawcy, którego wykonanie stało się konieczne, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Poprzez roboty konieczne o których mowa w ust. 3 pkt 1 rozumie się roboty, które wynikają                  z różnicy pomiędzy przedmiarem robót a faktyczną ilością robót wynikającą z obmiaru.

- Poprzez roboty zamienne o których mowa w ust. 3 pkt 1 należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej przy założeniu, że zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy pozostaje tożsamy z zakresem świadczenia zawartym w ofercie Wykonawcy.

SIŁA WYŻSZA

§ 17

- Przez siłę wyższą na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

- Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

  - wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

  - terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

  - skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

  - bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców;

  - klęski żywiołowe w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie;

  - inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub Zamawiającego.

- Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

- Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki siły wyższej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

- Załączniki nr 1-7B do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Podpisanie przez Strony niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i obowiązywaniem również zapisów wszystkich załączników do umowy.

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

- Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA